すいたし吹田市バリアフリーきほん基本こうそう構想（あん案）

れいわ令和　　（　　）ねん年　　がつ月

すいたし吹田市

も目　くじ次

だい第１ぺん編	ぜんたい全体こうそう構想	1

１	ばりあふりーバリアフリーきほん基本こうそう構想のがいよう概要	2

（1）	もくてき目的	2

（2）	これまでのと取りく組み	3

（3）	バリアフリーきほん基本こうそう構想とは	4

（4）	かいてい改定のがいよう概要	5

（5）	きほん基本こうそう構想のもくひょう目標ねんじ年次	6

（6）	じぎょう事業のじっし実施きかん期間のくぶん区分	6

（7）	きほん基本こうそう構想のこうせい構成	7

（8）	きほん基本りねん理念ときほん基本ほうしん方針	8

（9）	ユニバーサルデザインへのたいおう対応	9

（10）	こころ心のバリアフリーをめざ目指して	9

２	すいたし吹田市のがいよう概要	10

（1）	じんこう人口	11

（2）	こうれいかりつ高齢化率	12

（3）	しょう障がいしゃ者てちょう手帳しょじしゃすう所持者数	13

（4）	ようと用途ちいき地域	14

３	バリアフリーせいび整備をじゅうてんてき重点的かついったいてき一体的におこな行うちく地区	15

（1）	じゅうてん重点せいび整備ちく地区のせってい設定	15

（2）	せいかつ生活かんれん関連しせつ施設のせってい設定	21

（3）	せいかつ生活かんれん関連けいろ経路、じゅんせいかつ準生活かんれん関連けいろ経路のせってい設定	22

（4）	じゅうてん重点せいび整備ちく地区におけるいどう移動とう等のえんかつか円滑化	23

（5）	バリアフリーか化のせいび整備すいじゅん水準	25

４	バリアフリーか化のすいしん推進にむ向けて	36

（1）	じぞくてき持続的なバリアフリーか化のためのしくみ	36

（2）	じぞくてき持続的かつだんかいてき段階的なはってん発展（スパイラルアップ）	36

（3）	バリアフリーか化にむ向けたせきむ責務とやくわり役割	37

だい第２へん編	きほん基本こうそう構想のじぎょう事業としんちょく進捗	39

１	バリアフリーか化にかん関するきほん基本じこう事項	40

（1）	せいかつ生活かんれん関連しせつ施設	40

（2）	せいかつ生活かんれん関連けいろ経路	50

（3）	じゅんせいかつ準生活かんれん関連けいろ経路	59

２	バリアフリーか化じぎょう事業のないよう内容とスケジュール	67

（1）	こうきょう公共こうつう交通とくてい特定じぎょう事業	67

（2）	どうろ道路とくてい特定じぎょう事業	74

（3）	こうつう交通あんぜん安全とくてい特定じぎょう事業	87

（4）	そのた他じぎょう事業	94

３	ちく地区べつ別ぜんたいず全体図	104

だい第１ぺん編	ぜんたい全体こうそう構想

１	バリアフリーきほん基本こうそう構想のがいよう概要

（1）	もくてき目的

ほんきほん本基本こうそう構想は、すいたし吹田市においてこうれいしゃ高齢者およ及びしょう障がいしゃ者など、だれもがあんぜん安全でべんり便利にいどう移動できるかんきょう環境をせいび整備し、ひいては「ノーマライゼーションしゃかい社会」をじつげん実現することをもくてき目的としたものです。

このため、すいたし吹田市・こうきょう公共こうつうじ交通事ぎょうしゃ業者・しせつ施設せっち設置かんりしゃ管理者・こうあん公安いいんかい委員会のかんけいしゃ関係者やしみん市民がたが互いにれんけい連携し、バリアフリーか化をじゅうてんてき重点的にすいしん推進すべきちく地区（じゅうてん重点せいび整備ちく地区）をせってい設定し、ち地くない区内におけるバリアフリーか化にかん関するきほんてき基本的なかんが考えかた方とじっし実施すべきじぎょう事業のないよう内容などをさだ定めます。

（2）	これまでのと取りく組み

ほんし本市では、へいせい平成14（2002）ねん年にすいたし吹田市ぜんたい全体のこうつう交通バリアフリーのすす進めかた方やじゅうてん重点せいび整備ちく地区のせいび整備のかんが考えかた方、ゆうせん優先じゅんい順位などをけってい決定しました。

これにより、すいた吹田しない市内の ９ちく地区14えき駅を３だんかい段階にわ分け、だんかいてき段階的にきほん基本こうそう構想のさくてい策定およ及びじゅうてん重点せいび整備ちく地区におけるバリアフリーか化じぎょう事業をじっし実施しました。

そのご後、へいせい平成30（2018）ねん年にみなみすいた南吹田ちく地区のきほん基本こうそう構想をさくてい策定し、10ちく地区15えき駅においてじぎょう事業をけいぞく継続してじっし実施しています。

また、しゅよう主要なじぎょう事業のじっし実施じょうきょう状況としては、れいわ令和４（2022）ねんど年度まつ末じてん時点において、てつどう鉄道えき駅のじぎょう事業せいびりつ整備率が100％、どうろ道路のじぎょう事業せいびりつ整備率がやく約90％となりました。

ず図：これまでのと取りく組み

（3）	バリアフリーきほん基本こうそう構想とは

バリアフリーきほん基本こうそう構想は「こうれいしゃ高齢者、しょうがいしゃ障害者とう等のいどう移動とう等のえんかつか円滑化のそくしん促進にかん関するほうりつ法律」（つうしょう通称、バリアフリーほう法）にもと基づき、りょかく旅客しせつ施設をちゅうしん中心としたちく地区や、こうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者とう等がりよう利用するしせつ施設があつ集まったちく地区（「じゅうてん重点せいび整備ちく地区」）において、こうきょう公共こうつう交通きかん機関、どうろ道路、しんごうき信号機とう等のバリアフリーか化をじゅうてんてき重点的かついったいてき一体的にすいしん推進するためにしちょうそん市町村がさくせい作成するもので、じゅうてん重点せいび整備ちく地区におけるいどう移動のれんぞくせい連続性のかんてん観点から「めんてき面的・いったいてき一体的なバリアフリーか化」をはか図ることをねらいとしたものです。

バリアフリーきほん基本こうそう構想では、じゅうてん重点せいび整備ちく地区、せいかつ生活かんれん関連しせつ施設、せいかつ生活かんれん関連けいろ経路およ及びとくてい特定じぎょう事業とう等をさだ定めます。

（4）	かいてい改定のがいよう概要

きほん基本こうそう構想のさくてい策定からいってい一定のじかん時間がけいか経過し、おおむねのじぎょう事業がかんりょう完了したことや、くに国のバリアフリーにかん関するほうしん方針などのかいてい改定をふ踏まえ、れいわ令和５（2023）ねんど年度いこう以降につぎ次の３だんかい段階のステップでほんし本市のバリアフリーか化をすいしん推進することとしました。

ず図：こんご今後のと取りく組みかた方

ほんきほん本基本こうそう構想では、ぜんじゅつ前述しただい第１だんかい段階のと取りく組みとして、とうしょ当初のきほん基本こうそう構想にさだ定めたじぎょう事業のじっし実施じょうきょう状況をはんえい反映し、のこ残されたじぎょう事業をじき次期きほん基本こうそう構想のさくてい策定まで（れいわ令和８(2026)ねんどちゅう年度中）にかんりょう完了することをもくひょう目標としたみなお見直しをおこな行いました。

あわ併せて、えき駅りよう利用のあんぜん安全かくほ確保のかんてん観点から、きんねん近年せっきょくてき積極的にすす進められているかどうしき可動式ホームさく柵のと取りく組みをしんき新規じぎょう事業としてついか追加しました。

みなお見直しのがいよう概要

・５さつ冊のきほん基本こうそう構想を１ぽん本か化する ・せいかつ生活かんれん関連しせつ施設のめいしょう名称のしゅうせい修正など ・きほん基本こうそう構想のもくひょう目標ねんじ年次のこうしん更新 ・じぎょう事業のしんちょく進捗じょうきょう状況をはんえい反映し、じっし実施じき時期をこうしん更新 ・かどうしき可動式ホームさく柵のせいび整備について、しんき新規じぎょう事業のついか追加

（5）	きほん基本こうそう構想のもくひょう目標ねんじ年次

ほんきほん本基本こうそう構想のもくひょう目標ねんじ年次は、れいわ令和８（2026）ねんど年度とします。なお、じぎょう事業けいかく計画によっては、れいわ令和８（2026）ねんど年度いこう以降にずれこ込むじぎょう事業もあります。

（6）	じぎょう事業のじっし実施きかん期間のくぶん区分

じぎょう事業のじっし実施きかん期間のくぶん区分として、もくひょう目標ねんじ年次までにじぎょう事業をじっし実施するものを「じっし実施じき時期：たんき短期」ときさい記載します。また、もくひょう目標ねんじ年次ののち後にじっし実施するじぎょう事業のうち、れいわ令和15（2033）ねんど年度までにおこな行うものを「じっし実施じき時期：ちゅうき中期」ときさい記載し、れいわ令和16（2034）ねんど年度いこう以降におこな行うものを「じっし実施じき時期：ちょうき長期」ときさい記載します。

| じっし実施じき時期 | くぶん区分のかんが考えかた方 |
| --- | --- |
| たんき短期 | れいわ令和8（2026）ねんど年度までにじぎょう事業をじっし実施するもの |
| ちゅうき中期 | れいわ令和9（2027）ねんど年度 から れいわ令和15（2033）ねんど年度までにじぎょう事業をじっし実施するもの |
| ちょうき長期 | れいわ令和16（2034）ねんど年度いこう以降にじぎょう事業をじっし実施するもの |
| けいぞく継続 | けいぞく継続してと取りく組むじぎょう事業 |

（7）	きほん基本こうそう構想のこうせい構成

ほんきほん本基本こうそう構想では、ちく地区のつな継ぎめ目のないこうそう構想としていくため、これまでちく地区べつ別にさくせい作成していた５さつ冊のさっし冊子をひと一つにまとめるとともに、いか以下の２へん編こうせい構成としています。

なお、べっさつ別冊しりょう資料として、かこ過去のきほん基本こうそう構想さくてい策定のけいい経緯をさんこう参考としてせいり整理しています。

| こうせい構成 | きさい記載ないよう内容 |
| --- | --- |
| だい第１ぺん編 ぜんたい全体こうそう構想 | ・ほんし本市のバリアフリーか化のほうしん方針やかんけいしゃ関係者のやくわり役割をせいり整理しています。 ・バリアフリーせいび整備をじゅうてんてき重点的かついったいてき一体的に行うちく地区と、ち地くない区内のしせつ施設、けいろ経路におけるバリアフリーせいび整備のすいじゅん水準をせいり整理しています。 |
| だい第２へん編 きほん基本こうそう構想のじぎょう事業としんちょく進捗 | ・ぐたいてき具体的なたいしょう対象しせつ施設・けいろ経路およ及びじぎょう事業ないよう内容をきさい記載しています。 |
| べっさつ別冊しりょう資料 かこ過去のきほん基本こうそう構想さくてい策定のけいい経緯 | ・かこ過去のきほん基本こうそう構想のさくてい策定のなか中ではあく把握したとうじしゃ当事者のいけん意見やさくてい策定のなが流れをさんこう参考しりょう資料としてせいり整理しています。 |

（8）	きほん基本りねん理念ときほん基本ほうしん方針

ほんし本市では、し市ぜんいき全域のバリアフリーか化すいしん推進にかか関わるきほん基本りねん理念、きほん基本ほうしん方針などをせってい設定し、バリアフリーか化をすす進めています。

ほんきほん本基本こうそう構想においても、これらのきほん基本りねん理念・きほん基本ほうしん方針にもと基づき、バリアフリーか化のじつげん実現をはか図ります。

すいたし吹田市バリアフリーか化のきほん基本りねん理念

だれもがやさしくなれるすいた吹田のまちづくり －バリアのないこうつう交通•まち•ひと•しくみ－

すいたし吹田市バリアフリーか化のきほん基本ほうしん方針

だれもがかいてき快適にりよう利用できるえき駅やえきまえ駅前ひろば広場などのバリアフリーか化をすす進めます。 だれもがあんぜん安全であんしん安心にいどう移動できるれんぞく連続したいどう移動けいろ経路をかくほ確保します。 だれもがきがる気軽にで出かけられるまちづくりをめざします。 だれもがこころ心ふれあいささ支えあ合うしゃかい社会をめざします。 だれもがとも共にかんが考え、とも共につくるバリアフリーか化をすす進めます。

（9）	ユニバーサルデザインへのたいおう対応

ほんし本市では、バリアフリーか化のきほん基本りねん理念である「だれもがやさしくなれるすいた吹田のまちづくり」のじつげん実現にむ向けて、バリアフリーか化だけでなく、ユニバーサルデザインのかんが考えかた方をふ踏まえたしせつ施設のせいび整備をすいしん推進します。

また、ソフトめん面でのユニバーサルデザインにかん関するしさく施策をすす進めます。

（10）	こころ心のバリアフリーをめざ目指して

ほんし本市では、「ひと人をおも思いやり、たす助けあ合う」ことが、バリアフリーをすす進めるだいいっぽ第一歩であるとかんが考え、「だれもがやさしくなれる」すいた吹田のまちづくりをめざ目指しています。

ほんきほん本基本こうそう構想では、おも主にしせつ施設かいぜん改善などのハードせいび整備をと取りあ上げていますが、それだけではすべてのひと人があんぜん安全・あんしん安心・かいてき快適にいどう移動できるようになるとはい言えません。

このため、すべてのひと人がそうご相互におも思いやり、たす助けあ合うしゃかい社会をじつげん実現するための「こころ心のバリアフリー」のと取りく組みをすいしん推進します。

２	すいたし吹田市のがいよう概要

ほんし本市は、めいしん名神こうそく高速どうろ道路、ちゅうごく中国じどう自動しゃどう車道、きんき近畿じどう自動しゃどう車道のけっせつてん結節点をゆう有するとともに、しいき市域から10kmけんない圏内にはJRしん新おおさかえき大阪駅やおおさか大阪こくさい国際くうこう空港がいち位置しており、えんかくち遠隔地とのこうつう交通のべん便にすぐ優れています。また、こくどう国道をはじめとするかんせん幹線どうろ道路やふくすう複数のてつどう鉄道ろせん路線がしない市内をとお通るとともに、おお多くのてつどう鉄道えき駅があり、おおさか大阪としんぶ都心部やきんりん近隣とし都市とのあいだ間のいどう移動をようい容易にしています。また、へいせい平成31（2019）ねん年にはJRおおさかひがしせん東線（はなてん放出・しん新おおさかかん大阪間）がかいつう開通し、ほんし本市にもあら新たにみなみすいたえき南吹田駅がせっち設置され、さら更なるりべんせい利便性のこうじょう向上がきたい期待されています。

このようにほんし本市は、こういき広域こうつう交通のりべんせい利便性にすぐ優れており、しょうぎょう商業・ぎょうむ業務しせつ施設がりっち立地するうえでゆうり有利なじょうけん条件をそな備えています。また、おおさか大阪としんぶ都心部などへのつうきん通勤・つうがく通学などにちじょうてき日常的なしみん市民せいかつ生活のりべんせい利便性は、ほんし本市のじゅう住たくち宅地としてのみりょく魅力をたか高めるおお大きなよういん要因のひと一つとなっています。

（1）	じんこう人口

ほんし本市のじんこう人口は、きんねん近年、じゅうたく住宅ようち用地のさいせいび再整備をはいけい背景にぞうか増加しつづ続けています。こんご今後も、せんり千里ニュータウンのたてか建替えやあら新たなじゅうたく住宅けんせつ建設により、とうめん当面のあいだ間はじんこう人口がぞうか増加するみこ見込みですが、しょうらいてき将来的にはじんこう人口がげんしょう減少しはじめるとよそう予想されます。

じんこう人口こうぞう構造は、ねんしょう年少じんこう人口とせいさん生産ねんれい年齢じんこう人口がいずれもげんしょう減少しているいっぽう一方、ろうねん老年じんこう人口はぞうか増加してきており、こんご今後もしょうし少子こうれいか高齢化がしんてん進展するみこ見込みです。また、こうれいしゃ高齢者のたんどく単独せたい世帯についても、ぞうか増加していくことがよそう予想されます。

ず図：すいたし吹田市のじんこう人口のすいい推移としょうらい将来じんこう人口のすいけい推計

ず図：すいたし吹田市のしょうらい将来せたいすう世帯数のすいけい推計

しりょう資料：へいせい平成27（2015）ねん年まで　そうむしょう総務省「こくせい国勢ちょうさ調査」

れいわ令和 2（2020）ねん年いこう以降　すいたし吹田市「すいたし吹田市だい第4じ次そうごう総合けいかく計画さくてい策定にかかわ係るじんこう人口すいけい推計について」

（2）	こうれいかりつ高齢化率

こんご今後、おおさかふ大阪府やぜんこく全国のすいけい推計とどうよう同様に、ほんし本市においてもこうれいかりつ高齢化率はたか高くなっていき、れいわ令和17（2035）ねん年じてん時点で、28.4％までじょうしょう上昇するとよそう予想されます。

とく特に、こうき後期こうれいしゃ高齢者（75さい歳いじょう以上）のぞうか増加によりこうれいかりつ高齢化率がたか高くなることがよそう予想されます。

ず図：こうれいかりつ高齢化率のすいい推移

ず図：ほんし本市のこうれいしゃすう高齢者数のすいい推移

しりょう資料：へいせい平成27（2015）ねん年まで　そうむしょう総務省「こくせい国勢ちょうさ調査」

れいわ令和 2（2020）ねん年いこう以降　すいたし吹田市「すいたし吹田市だい第4じ次そうごう総合けいかく計画さくてい策定にかかわ係るじんこう人口すいけい推計について」

（3）	しょう障がいしゃ者てちょう手帳しょじしゃすう所持者数

ほんし本市のしんたいしょう身体障がいしゃ者てちょう手帳、りょういく療育てちょう手帳、せいしんしょう精神障がいしゃ者ほけん保健ふくし福祉てちょう手帳のしょじしゃすう所持者数は２まんにん万人ぜんご前後をすいい推移しています。また、かくしょう各障がいしゃ者てちょう手帳のしょじしゃすう所持者数をごうけい合計すると、れいわ令和３（2021）ねんど年度まつ末じてん時点で18,759にん人（ちょうふくぶん重複分をふく含む）となり、ほんし本市のじんこう人口そうすう総数の5.0％にあたります。

ひょう表：しょう障がいしゃ者てちょう手帳しょじしゃすう所持者数

| こうもく項目 |  | へいせい平成29ねんど年度(2017) | へいせい平成30ねん年ど度(2018) | れいわがん令和元ねんど年度(2019) | れいわ令和2ねんど年度(2020) | れいわ令和3ねんど年度(2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| じんこう人口そうすう総数 a |  | 370,072 | 371,030 | 373,978 | 376,944 | 378,781 |
| てちょう手帳しょじしゃ所持者そうすう総数 b=b1+b2+b3 |  | 19,883 | 20,240 | 20,881 | 21,005 | 18,759 |
|  | しんたいしょう身体障がいしゃ者てちょう手帳 b1 | 14,087 | 14,191 | 14,479 | 14,743 | 12,292 |
|  | りょういく療育てちょう手帳 b2 | 3,073 | 3,239 | 3,378 | 3,080 | 3,175 |
|  | せいしんしょう精神障がいしゃ者ほけん保健ふくし福祉てちょう手帳 b3 | 2,723 | 2,810 | 3,024 | 3,182 | 3,292 |
| てちょう手帳しょじしゃ所持者のひりつ比率 c=b/a |  | 5.4% | 5.5% | 5.6% | 5.6% | 5.0% |

しりょう資料：じんこう人口そうすう総数　かくねんど各年度まつ末げんざい現在のじゅうみん住民きほん基本だいちょう台帳じんこう人口（がいこくじん外国人をふく含む）

かくしょう各障がいしゃ者てちょう手帳しょじしゃすう所持者数　すいたし吹田市とうけいしょ統計書

（4）	ようと用途ちいき地域

ほんし本市はぜんいき全域がしがいか市街化くいき区域にしてい指定されており、そのようと用途ちいき地域は、えさか江坂しゅうへん周辺のしょうぎょう商業ちいき地域、JRとうかいどう東海道ほんせん本線やかんざき神崎がわ川しゅうへん周辺のこうぎょう工業ちいき地域などをのぞ除き、やく約84.5％のエリアがじゅうきょ住居けい系のようと用途ちいき地域となっています。

しりょう資料：すいたし吹田市のとし都市けいかく計画、すいたし吹田市しりょう資料、れいわ令和4ねんばん年版すいたし吹田市とうけいしょ統計書

しりょう資料：すいたし吹田市のとし都市けいかく計画、すいたし吹田市しりょう資料、れいわ令和4ねんばん年版すいたし吹田市とうけいしょ統計書

ず図：ようと用途ちいき地域

３	バリアフリーせいび整備をじゅうてんてき重点的かついったいてき一体的におこな行うちく地区

（1）	じゅうてん重点せいび整備ちく地区のせってい設定

ア	かんが考えかた方

ほんし本市では、これまで、し市いきない域内にあるすべてのてつどう鉄道えき駅およ及びしゅうへん周辺のバリアフリーか化をすす進めるため、てつどう鉄道えき駅からおおむ概ね１kmけんない圏内にあるせいかつ生活かんれん関連しせつ施設やせいかつ生活かんれん関連けいろ経路をふく含むくいき区域をじゅうてん重点せいび整備ちく地区としてさだ定め、じゅうてんてき重点的かついったいてき一体的なせいび整備をおこな行ってきました。Step１のみなお見直しではこれまでのじゅうてん重点せいび整備ちく地区をとうしゅう踏襲しのこ残るじぎょう事業をすいしん推進するととも共に、あら新たにホームさく柵のせっち設置をすす進めます。

かくちく各地区のじゅうてん重点せいび整備ちく地区せってい設定りゆう理由はいか以下のとおりです。

（ア）	えさか江坂ちく地区

えさか江坂ちく地区は、ほんし本市のしょうぎょう商業・ぎょうむ業務エリアのかく核としていち位置づけられます。とくてい特定りょかく旅客しせつ施設であるえさか江坂えき駅のりようしゃすう利用者数はしない市内でもっと最もおお多く、しないがい市内外からおお多くのひと人がしゅうせき集積していることなどからじゅうてん重点せいび整備ちく地区としてせんてい選定しました。

（イ）	やまだ山田ちく地区

やまだ山田ちく地区は、きゅうりょうち丘陵地であり、りょうこう良好なじゅう住かんきょう環境がけいせい形成されています。

えき駅しゅうへん周辺では、しょうらい将来にわたってえきまえ駅前としてふさわしいとち土地りよう利用がはか図れるとし都市きばん基盤のせいび整備をもくてき目的としたやまだえき山田駅しゅうへん周辺せいび整備じぎょう事業がじっし実施されており、とうがい当該じぎょう事業といったい一体となったこうかてき効果的なバリアフリーせいび整備をおこな行うため、じゅうてん重点せいび整備ちく地区としてせんてい選定しました。

（ウ）	すいた吹田・とよつ豊津ちく地区

すいた吹田・とよつ豊津ちく地区は、し市やくしょ役所などのかんこうちょう官公庁しせつ施設をはじめ、かくしゅ各種こうきょう公共しせつ施設、いりょう医療・ほけん保健しせつ施設、ふくし福祉しせつ施設などがしゅうちゅう集中してりっち立地しています。そのため、しいき市域ないがい内外からおお多くのひと人がおとず訪れ、ほんし本市のなか中でもとく特にバリアフリーせいび整備にたい対するようぼう要望がたか高いちく地区であることなどから、じゅうてん重点せいび整備ちく地区としてせんてい選定しました。

（エ）	ももやま桃山だいちく台地区

ももやま桃山だいちく台地区は、ももやまだいえき桃山台駅のりようしゃ利用者がおお多く、こうれいしゃ高齢者のかた方もたすう多数りよう利用されていること、くわ加えて、しゅうへん周辺じゅうみん住民のかた方からさっきゅう早急なえきしゃ駅舎のバリアフリーか化をのぞ望むようぼう要望がおお多いことなどから、じゅうてん重点せいび整備ちく地区にせんてい選定しました。

（オ）	せんりやま千里山・かんだい関大まえ前ちく地区

せんりやまえき千里山駅しゅうへん周辺では、ろうきゅうか老朽化したせんりやま千里山だんち団地が、げんざい現在のせいかつ生活ニーズにふさわ相応しい、あたら新しいりょうしつ良質なじゅう住かんきょう環境のきょうきゅう供給がもと求められたことから、へいせい平成26（2014）ねん年３がつ月にたてか建替えられました。

そこで、まちのしょうらいぞう将来像についてとりまとめ、ちいき地域がかか抱えるかだい課題のそうごうてき総合的・いったいてき一体的なかいしょう解消をめざした「せんりやまえき千里山駅しゅうへん周辺まちづくりこんだんかい懇談会」が、へいせい平成17（2005）ねん年７がつ月にせつりつ設立されました。

せんりやま千里山・かんだいまえ関大前ちく地区では、こんだんかい懇談会といったい一体となったこうりつてき効率的・こうかてき効果的なバリアフリーか化せいび整備をおこな行うため、じゅうてん重点せいび整備ちく地区にせんてい選定しました。

（カ）	みなみせんり南千里ちく地区

みなみせんり南千里えき駅しゅうへん周辺にいち位置するせんり千里みなみちく南地区センターのさいせいび再整備けいかく計画のぐたいか具体化をけんとう検討するためのみなみせんり南千里ちく地区まちづくりこんだんかい懇談会が、へいせい平成17（2005）ねん年９がつ月にせつりつ設立されました。

みなみせんり南千里ちく地区では、このみなみせんり南千里ちく地区まちづくりこんだんかい懇談会とれんけい連携してバリアフリーか化せいび整備をけんとう検討するため、じゅうてん重点せいび整備ちく地区にせんてい選定しました。

（キ）	きしべ岸部ちく地区

JRきしべ岸辺えき駅しゅうへん周辺には、こくりつ国立じゅんかんきびょう循環器病けんきゅう研究センター、しりつ市立すいた吹田しみん市民びょういん病院やおおさか大阪がくいん学院だいがく大学などがりっち立地し、がくせい学生をはじめしいき市域ないがい内外からおお多くのひと人がおとず訪れており、りんせつ隣接するせっつし摂津市には、はんきゅう阪急しょうじゃく正雀えき駅があり、そこからきしべ岸部ちく地区をおとず訪れるひと人もおお多いとかんが考えられます。

しかし、じゅうたく住宅がしゅうせき集積するちく地区などではきょうあい狭隘どうろ道路がおお多く、こうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などにたい対するはいりょ配慮がじゅうぶん十分でないぶぶん部分がおお多くあります。

きしべ岸部ちく地区では、JRきしべ岸辺えき駅しゅうへん周辺のまちづくりや、「せっつし摂津市こうつう交通バリアフリーきほん基本こうそう構想」とのれんけい連携をはか図り、じゅうてんてき重点的かついったいてき一体的なせいび整備をおこな行うため、じゅうてん重点せいび整備ちく地区にせんてい選定しました。

（ク）	きたせんり北千里ちく地区

きた北せんり千里ちく地区は、せんり千里ニュータウンとしてせいび整備され、はんきゅう阪急きたせんり北千里えき駅およ及びおお多くのこうきょう公共しせつ施設やしょうぎょう商業しせつ施設がはいち配置されているディオスきたせんり北千里をちゅうしん中心に、みどり緑ゆた豊かでかんせい閑静なじゅう住かんきょう環境がけいせい形成されてきました。

ち地くない区内には、おおさか大阪だいがく大学いがくぶ医学部ふぞく付属びょういん病院などのいりょう医療しせつ施設やこうきょう公共しせつ施設がしゅうせき集積しているため、しいき市域ないがい内外からおお多くのひと人がおとず訪れることから、じゅうてん重点せいび整備ちく地区にせんてい選定しました。

（ケ）	ばんぱく万博こうえん公園しゅうへん周辺ちく地区

ばんぱく万博こうえん公園しゅうへん周辺ちく地区には、エキスポシティ、しりつ市立すいた吹田サッカースタジアムやばんぱく万博きねん記念こうえん公園など、こういきてき広域的なしゅうきゃくりょく集客力のたか高いしせつ施設がりっち立地しています。とく特にばんぱく万博きねん記念こう公えんない園内には、ばんぱく万博きねん記念きょうぎじょう競技場、こくりつ国立みんぞく民族がく学はくぶつかん博物館、にほん日本みんげいかん民芸館などがあり、おお多くのひとびと人々にした親しまれています。

このようなしせつ施設のしゅうせき集積により、しいき市域ないがい内外からおお多くのひと人がおとず訪れることから、じゅうてん重点せいび整備ちく地区にせんてい選定しました。

（コ）	みなみすいた南吹田ちく地区

みなみすいた南吹田ちく地区はへいせい平成31（2019）ねん年はる春におおさかひがしせん東線がかいぎょう開業し、JRみなみすいたえき南吹田駅がせっち設置されました。

みなみすいた南吹田ちく地区にはおおさかみなみ大阪南すいた吹田ゆうびんきょく郵便局やこうみんかん公民館のりっち立地がみられますが、じゅうたく住宅がしゅうせき集積するちく地区やこうじょう工場がみっしゅう密集しているちいき地域などではふくいん幅員のせま狭いどうろ道路がおお多く、こうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などにたい対するはいりょ配慮がじゅうぶん十分でないぶぶん部分がおお多くあります。

みなみすいた南吹田ちく地区では、「みなみすいた南吹田ちいき地域のまちづくりきほん基本けいかく計画」をこうりょ考慮しつつ、じゅうてんてき重点的かついったいてき一体的なせいび整備をおこな行うため、じゅうてん重点せいび整備ちく地区にせんてい選定しました。

イ	じゅうてん重点せいび整備ちくず地区図

じゅうてん重点せいび整備ちく地区のいちらん一覧は、いか以下のとおりです。

| No. | ちくめい地区名 | せってい設定じき時期 | めんせき面積 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | えさか江坂ちく地区 | へいせい平成14（2002）ねんど年度 | やく約1.20㎢ |
| 2 | やまだ山田ちく地区 | へいせい平成14（2002）ねんど年度 | やく約1.50㎢ |
| 3 | すいた吹田・とよつ豊津ちく地区 | へいせい平成14（2002）ねんど年度 | やく約3.60㎢ |
| 4 | ももやま桃山だい台ちく地区※ | へいせい平成17（2005）ねんど年度 | やく約0.53㎢ |
| 5 | せんりやま千里山・かんだいまえ関大前ちく地区 | へいせい平成18（2006）ねんど年度 | やく約1.76㎢ |
| 6 | みなみせんり南千里ちく地区 | へいせい平成18（2006）ねんど年度 | やく約2.36㎢ |
| 7 | きしべ岸部ちく地区 | へいせい平成19（2007）ねんど年度 | やく約1.17㎢ |
| 8 | きたせんり北千里ちく地区 | へいせい平成19（2007）ねんど年度 | やく約3.52㎢ |
| 9 | ばんぱく万博こうえん公園しゅうへん周辺ちく地区 | へいせい平成19（2007）ねんど年度 | やく約3.63㎢ |
| 10 | みなみすいた南吹田ちく地区 | へいせい平成29（2017）ねんど年度 | やく約0.61㎢ |

※とよなかし豊中市ときょうどう共同できほん基本こうそう構想をさくてい策定しましたが、ほん本みなお見直しはすいた吹田しいき市域にかん関するものであることから、とよなかし豊中市とのきょうぎ協議により、すいた吹田しいき市域ぶぶん部分のみのきさい記載としました。

：重点整備地区

：都市計画道路(未整備含む)

：鉄道

ず図：しない市内のじゅうてん重点せいび整備ちく地区のはんい範囲

ず図：しない市内のじゅうてん重点せいび整備ちく地区のはんい範囲

（2）	せいかつ生活かんれん関連しせつ施設のせってい設定

ア	かんが考えかた方

せいかつ生活かんれん関連しせつ施設とは、バリアフリーほう法において「こうれいしゃ高齢者、しょうがいしゃ障害者など等がにちじょう日常せいかつ生活また又はしゃかい社会せいかつ生活においてりよう利用するりょかく旅客しせつ施設、かんこうちょう官公庁しせつ施設、ふくし福祉しせつ施設そのた他しせつ施設」とさだ定められています。

かくじゅうてん各重点せいびち整備地くない区内におけるせいかつ生活かんれん関連しせつ施設は、バリアフリーほう法のていぎ定義や、ほんし本市のきじゅん基準をもと元に、いか以下のはんい範囲とします。

なお、ぐたいてき具体的なしせつ施設のせってい設定は、だい第２へん編でおこな行います。

【せいかつ生活かんれん関連しせつ施設のていぎ定義】

こうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などがりよう利用するしせつ施設のうち、きぼ規模やりよう利用じょうきょう状況などのちいき地域じつじょう実情をかんあん勘案しせんてい選定されたしせつ施設で、いどう移動とう等えんかつか円滑化のためのじぎょう事業じっし実施のひつようせい必要性がたか高く、じっし実施かのうせい可能性があるしせつ施設またはすで既にいどう移動とう等えんかつか円滑化されたしせつ施設。

【しせつ施設ようと用途べつ別のせってい設定のかんが考えかた方】

| りょかく旅客しせつ施設 | てつどう鉄道えき駅（JR、はんきゅう阪急、おおさか大阪モノレール、きた北おおさか大阪きゅうこう急行、おおさか大阪メトロ） |
| --- | --- |
| こうきょう公共・こうえき公益 しせつ施設 | くに国、ふ府、し市などのおも主なしせつ施設 |
| きょういく教育しせつ施設 | ようご養護がっこう学校、だいがく大学、こうとう高等がっこう学校など |
| いりょう医療•ほけん保健しせつ施設 | （いりょう医療しせつ施設）にゅういん入院しせつ施設があり、びょうしょうすう病床数が100しょう床いじょう以上 |
| ふくし福祉しせつ施設 | こうれいしゃ高齢者ふくし福祉しせつ施設、しょう障がいしゃ者ふくし福祉しせつ施設など(つういんつうしょ通院通所しせつ施設であるもの) |
| こうえん公園 | こういき広域こうえん公園、そうごう総合こうえん公園、ちく地区こうえん公園 |
| しょうぎょう商業しせつ施設 | だいきぼ大規模こうり小売てんぽ店舗（1,000㎡ちょう超）、ちゅうきぼ中規模こうり小売てんぽ店舗（500～1,000㎡いか以下）、しょうてんがい商店街など |
| ろがい路外ちゅうしゃじょう駐車場 | ちゅうしゃよう駐車用のめんせき面積が 500 ㎡いじょう以上で、ちゅうしゃ駐車りょうきん料金をちょうしゅう徴収するもの |

（3）	せいかつ生活かんれん関連けいろ経路、じゅんせいかつ準生活かんれん関連けいろ経路のせってい設定

せいかつ生活かんれん関連けいろ経路とは、バリアフリーほう法において「せいかつ生活かんれん関連しせつ施設そうごかん相互間のけいろ経路」とさだ定められています。

かくじゅうてん各重点せいびち整備地くない区内におけるせいかつ生活かんれん関連けいろ経路は、バリアフリーほう法のていぎ定義や、ほんし本市のきじゅん基準をもと元に、いか以下のはんい範囲とします。

なお、ぐたいてき具体的なけいろ経路のせってい設定は、だい第２へん編でおこな行います。

ア	せいかつ生活かんれん関連けいろ経路のかんが考えかた方

おも主にとくてい特定りょかく旅客しせつ施設とせいかつ生活かんれん関連しせつ施設をむす結ぶけいろ経路のうち、いどう移動とう等えんかつか円滑化のためのじぎょう事業じっし実施のひつようせい必要性がたか高く、かのうせい可能性があるけいろ経路またはすで既にいどうとうえんかつか移動等円滑化されているけいろ経路とします。

イ	じゅんせいかつ準生活かんれん関連けいろ経路のかんが考えかた方

おも主にとくてい特定りょかく旅客しせつ施設とせいかつ生活かんれん関連しせつ施設をむす結ぶけいろ経路のうち、いどう移動とう等えんかつか円滑化のためのじぎょう事業じっし実施のひつようせい必要性はたか高いが、じぎょう事業じっし実施がこんなん困難なけいろ経路であることなどのりゆう理由により、ちょうきてき長期的にじぎょう事業じっし実施にと取りく組むけいろ経路とします。

（4）	じゅうてん重点せいび整備ちく地区におけるいどう移動とう等のえんかつか円滑化

こんご今後、ほんきほん本基本こうそう構想にもと基づき、すいたし吹田市・こうきょう公共こうつうじ交通事ぎょうしゃ業者・しせつ施設せっち設置かんりしゃ管理者・こうあん公安いいんかい委員会がしせつ施設やどうろ道路などのバリアフリーか化じぎょう事業をじっし実施していきます。

また、しみん市民、しせつ施設せっち設置かんりしゃ管理者、ぎょうせい行政きかん機関などがたが互いにれんけい連携したソフトしさく施策をてんかい展開し、「こころ心のバリアフリー」をすいしん推進していきます。なお、じぎょう事業のくぶん区分はいか以下のとおりとします。

ア	こうきょう公共こうつう交通とくてい特定じぎょう事業

- とくてい特定りょかく旅客しせつ施設におけるバリアフリーせつび設備（ホームさく柵、エレベーター、トイレなど）のせいび整備、これにともな伴うこうぞう構造のへんこう変更にかん関するじぎょう事業

- てつどう鉄道、バス、ふくし福祉タクシーなどのしゃりょう車両におけるバリアフリーせいび整備（しゃりょう車両のていしょうか低床化など）にかん関するじぎょう事業

イ	どうろ道路とくてい特定じぎょう事業

- どうろ道路におけるバリアフリーか化のためのしせつ施設・こうさくぶつ工作物のせっち設置にかん関するじぎょう事業

- バリアフリーか化のためにひつよう必要などうろ道路こうぞう構造のかいりょう改良（ほどう歩道のかくふく拡幅、だんさ段差かいしょう解消など）にかん関するじぎょう事業

ウ	こうつう交通あんぜん安全とくてい特定じぎょう事業

- バリアフリーか化のためにひつよう必要なしんごうき信号機、どうろ道路ひょうしき標識また又はどうろ道路ひょうじ標示のせっち設置にかん関するじぎょう事業

- バリアフリーか化のためにひつよう必要なせいかつ生活かんれん関連けいろ経路をこうせい構成するどうろ道路におけるいほう違法ちゅうしゃ駐車こうい行為のぼうし防止のためのじぎょう事業

エ	そのた他のじぎょう事業

- じょうき上記にあ当てはまらないじぎょう事業を「そのた他のじぎょう事業」としてせいり整理します。

- なお、げんざい現在は、ろがい路外ちゅうしゃじょう駐車場・とし都市こうえん公園・けんちくぶつ建築物・きょういく教育けいはつ啓発にかかわ係るとくてい特定じぎょう事業はせってい設定されていません。こんご今後、しせつ施設せっち設置かんりしゃ管理者とう等とのちょうせい調整によりじぎょうか事業化されるさい際には、いどう移動とう等えんかつか円滑化きじゅん基準にてきごう適合したせいび整備につと努めるとともに、せいかつ生活かんれん関連けいろ経路などとのれんぞくせい連続性かくほ確保にりゅうい留意します。

（5）	バリアフリーか化のせいび整備すいじゅん水準

ほんこうもく本項目は、バリアフリーか化じぎょう事業のじっし実施にあたり、めざ目指すべきせいび整備すいじゅん水準をしめ示したものであり、かくしせつ各施設せっち設置かんりしゃ管理者とう等がもんだい問題いしき意識をきょうゆう共有するためのものです。

このため、いちぶ一部のしせつ施設などにおいては、すで既にかい解しょう消ず済みであるものや、こうぞうじょう構造上などのりゆう理由によりたんきてき短期的にかいけつ解決できないないよう内容もふく含みます。

これらせいび整備すいじゅん水準のうち、ぐたいてき具体的にじぎょう事業じっし実施がみこ見込まれるものについては、だい第２へん編でじぎょう事業をいち位置づけています。

ア	てつどう鉄道えき駅、バスとう等

【きほんてき基本的なかんが考えかた方】

とくてい特定りょかく旅客しせつ施設となるえきしゃ駅舎においては、こうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者、にんさんぷ妊産婦などをふく含むだれもが、こうきょうよう公共用つうろ通路からホームまであんぜん安全であんしん安心していどう移動できるいどう移動とう等えんかつか円滑化されたけいろ経路（いご以後「バリアフリーか化けいろ経路」という。）を １けいろ経路いじょう以上もう設けるようにつと努めます。

【ホームさく柵のせいび整備】

ホームさく柵がみせいび未整備のえき駅については、えき駅りようしゃ利用者のあんぜんせい安全性をかくほ確保するため、しょうらいてき将来的にしない市内ぜんえき全駅にせっち設置されるようひ引きつづ続きせいび整備のそくしん促進につと努めます。

【すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備】

・すいちょく垂直いどう移動せつび設備としてエレベーターをさいゆうせん最優先にせっち設置するようつと努めます。

・エレベーターのこうぞう構造は、くるま車いすりようしゃ利用者、しかくしょう視覚障がいしゃ者、ちょうかくしょう聴覚障がいしゃ者、にんさんぷ妊産婦など、りよう利用されるかたがた方々のさまざま様々なとくせい特性にはいりょ配慮するようつと努めます。

【こべつ個別しせつ施設のせいび整備かいりょう改良とう等】

・しかくしょう視覚障がい者、ちょうかくしょう聴覚障がい者、にんさんぷ妊産婦などあらゆるかた方が、えんかつ円滑にいどう移動できるようにかいだん階段にて手すりをせっち設置します。

・トイレは、オストメイトしよう仕様トイレ、にゅうよう乳幼じ児づ連れのかた方のためのおむつが替えシートなどのせいび整備につと努めます。

・トイレのいち位置やだんじょべつ男女別を、しかくしょう視覚障がいしゃ者などにもはいりょ配慮しながらわかりやすくひょうじ表示するようつと努めます。

【ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備】

・いどうしゃ移動者のあんない案内せつび設備について、しょく触ちず地図、ピクトグラム、てんじ点字などをもち用いて、わかりやすいサインのはいち配置につと努めます。

・しゃりょう車両のうんこう運行じょうほう情報（れっしゃ列車とうちゃく到着などのじょうほう情報）を、えき駅りようしゃ利用者にじょうほう情報ていきょう提供するためにかへんしき可変式じょうほう情報ひょうじ表示そうち装置のせっち設置につと努めます。

・しかくしょう視覚障がいしゃ者のいどう移動とう等えんかつか円滑化のこうじょう向上とあんぜんせい安全性をかくほ確保するよう、しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロック（プラットホームえんたん縁端けいこくようないほう警告用内方ひょうじ表示ブロックをふく含む）のはいち配置についてけんとう検討し、せいび整備につと努めます。

【バスてい停】

・バスてい停のりよう利用じょうきょう状況などをふ踏まえ、バスてい停にうわや上屋、ベンチなどのせっち設置につと努めます。

・ろせんず路線図やじこくひょう時刻表などのあんない案内ひょうじ表示を、わかりやすくします。

【ソフトしさく施策】

・こうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などにたい対しててきせつ適切なたいおう対応ができるようけんしゅう研修などのきょういく教育くんれん訓練をひ引きつづ続きじっし実施します。

・しゃりょう車両とホームのいどう移動がふかのう不可能またはこんなん困難なくるま車いすしようしゃ使用者などのりよう利用にはいりょ配慮し、スロープばん板などによるえきいん駅員のほじょ補助をてってい徹底するようつと努めます。

【そのた他】

・バス・タクシー・てつどう鉄道しゃりょう車両のしんき新規どうにゅう導入のさい際には、バリアフリーきじゅん基準にてき適ごう合するしよう仕様とします。

・バスしゃりょう車両においては、しんき新規どうにゅう導入およ及びだいたい代替しゃりょう車両をていしょう低床バスとします。なお、くるま車いすしようしゃ使用者などがえんかつ円滑にじょうこう乗降できるノンステップバスをせっきょくてき積極的にどうにゅう導入します。

イ	どうろ道路とう等

【きほんてき基本的なかんが考えかた方】

じゅうてん重点せいびち整備地くない区内のせいかつ生活かんれん関連けいろ経路をこうせい構成するどうろ道路においては、れいわ令和８（2026）ねんど年度をもくひょう目標に、だれもがあんぜん安全であんしん安心していどう移動およ及びりよう利用できるほどう歩道のバリアフリーきじゅん基準をみ満たすようせいび整備をすす進めます。

【ゆうこう有効ふくいん幅員のかくほ確保】

・さいてい最低ゆうこう有効ふくいん幅員はくるま車いすがすれちが違える2ｍとします。

・どうろ道路おう横だんめん断面のこうせい構成のさいこうちく再構築などによるほどう歩道のかくふく拡幅や、どうろ道路ふぞくぶつ附属物・せんようぶつ占用物などのいせつ移設、しゅうやく集約、そっこう側溝などのかいりょう改良によりゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保するようつと努めます。

・ほ歩こうしゃ行者やじてんしゃ自転車のこうつう交通じょうきょう状況などをふ踏まえ、ほ歩こうしゃ行者とじてんしゃ自転車のぶんり分離をもくてき目的とし、じてんしゃ自転車つうこう通行くうかん空間ネットワークろせん路線のせいび整備につと努めます。

・ほ歩こうしゃ行者、じてんしゃ自転車、じどうしゃ自動車のこうつう交通じょうきょう状況におう応じて、ほしゃ歩車きょうぞん共存しさく施策（コミュニティどうろ道路、たいひ待避スペース、こうつう交通きせい規制など）をけんとう検討します。

【ほそう舗装】

・ほそうめん舗装面は、ほ歩こうしゃ行者のあんぜんせい安全性、かいてきせい快適性をかくほ確保するとともに、うてん雨天じ時もあんぜん安全でえんかつ円滑ないどう移動ができるようへいたん平坦ですべ滑りにくく、みず水はけのよ良いしあ仕上げとします。

・つまずきなどのじこ事故ぼうし防止のため、ほそう舗装のろうきゅう老朽かしょ箇所はさっきゅう早急にほしゅう補修するなど、てきせい適正なほどう歩道のいじ維持かんり管理をすす進めます。

【こうばい勾配】

・ほ歩こうしゃ行者、くるま車いすしようしゃ使用者などのとうはん登坂・こうはん降坂のよういせい容易性にはいりょ配慮しじゅうだん縦断こうばい勾配はげんそく原則５％いか以下とします。

・くるま車いすしようしゃ使用者などのいどう移動やあまみず雨水のはいすい排水にはいりょ配慮し、おうだん横断こうばい勾配はげんそく原則１％いか以下とします。

・じゅうだん縦断こうばい勾配のきじゅん基準をみ満たせないばあい場合は、すいちょく垂直いどう移動しせつ施設やきゅうけい休憩スペースなどのけんとう検討をおこな行います。

【おうだん横断ほどう歩道とう等とのきりさげぶ切下部】

・ほどう歩道とおうだん横断ほどう歩道とのきょうかい境界には、くるま車いすしようしゃ使用者のえんかつ円滑なつうこう通行としかく視覚しょう障がいしゃ者がきょうかいぶ境界部をにんち認知できるあんぜんせい安全性にはいりょ配慮しただんさ段差をもう設けます。

・おうだん横断ほどう歩道にせつぞく接続するほどう歩道には、くるま車いすしようしゃ使用者のあんぜんせい安全性などにはいりょ配慮し、しんごう信号ま待ちするくるま車いすしようしゃ使用者がたいりゅう滞留でき、かつえんかつ円滑にてんかい転回できるぶぶん部分をかくほ確保するようつと努めます。

【りったい立体おうだん横断しせつ施設】

・ほどう歩道につうこう通行こんなん困難なこうていさ高低差があるばあい場合は、けいしゃろ傾斜路また又はエレベーターなどによりえんかつ円滑ないどう移動がおこな行えるようけんとう検討します。

【はいすい排水しせつ施設とう等】

・はいすい排水しせつ施設のふた蓋はくるま車いすのキャスター、はくじょう白杖 、ハイヒールなどがお落ちこ込むことがないようにはいりょ配慮するととも共に、せっち設置ばしょ場所はかのう可能なかぎ限りおうだん横断ほどう歩道いがい以外のぶぶん部分にせっち設置します。

【しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロック】

・しゅよう主要なルートにはしかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックをせっち設置します。せっち設置いち位置は、しかくしょう視覚障がいしゃ者とそのた他ほ歩こうしゃ行者などのいどう移動にはいりょ配慮します。

・いろ色は、きいろ黄色をきほん基本とします。

・こうじちゅう工事中などにおいていってい一定くかん区間ぶんだん分断されるばあい場合には、だいたい代替のけいろじょう経路上にせっち設置します。

【きゅうけい休憩しせつ施設】

・ふくいん幅員によゆう余裕があるけいろ経路、さかみち坂道がれんぞく連続するけいろ経路については、ベンチなどのきゅうけい休憩しせつ施設をせっち設置します。

【おうだん横断ぼうし防止さく柵とう等】

・じどうしゃ自動車やほ歩こうしゃ行者のこうつう交通じょうきょう状況をふ踏まえ、ほ歩こうしゃ行者のあんぜんせい安全性をかくほ確保するためのさく柵やしょくじゅたい植樹帯をせっち設置します。

・しょくじゅたい植樹帯は、ほ歩こうしゃ行者のかいてきせい快適性をかくほ確保しながら、みとお見通しやいどう移動をそがい阻害しないようはいりょ配慮します。

【しょうめい照明しせつ施設】

・ほ歩こうしゃ行者のあんぜんせい安全性をかくほ確保するため、こうつう交通じょうきょう状況をふ踏まえ、てきぎ適宜、どうろ道路しょうめい照明とう灯などをせっち設置します。

【あんない案内せつび設備】

・いどうしゃ移動者のあんない案内せつび設備をちず地図、えもじ絵文字、てんじ点字、おんせい音声などのふくごうてき複合的なほうほう方法をけんとう検討しながら、わかりやすく、てきせつ適切ないち位置にせっち設置するようつと努めるとともに、デザインのとういつか統一化をはか図ります。

ウ	こうつう交通あんぜん安全しせつ施設とう等

【しんごうき信号機】

・あんぜん安全におうだん横断できるほ歩こうしゃよう行者用あお青しんごう信号のじかん時間のちょうせい調整につと努めます。

・ほ歩こうしゃ行者やじどうしゃ自動車のりよう利用じょうきょう状況などをふ踏まえ、ちいき地域じゅうみん住民とのきょうぎ協議をおこな行いながら、おんきょう音響しんごうき信号機や、じゃくしゃ弱者かんのう感応しんごうき信号機をひつよう必要とするかしょ箇所のけんとう検討をおこな行い、どうにゅう導入をはか図ります。

・せいかつ生活かんれん関連けい経ろじょう路上のしんごうき信号機については、ほ歩こうしゃ行者のあんぜん安全なおうだん横断にはいりょ配慮したほ歩こうしゃよう行者用しんごう信号とうき灯器をせっち設置します。

【おうだん横断ほどう歩道】

・せいかつ生活かんれん関連けい経ろじょう路上で、おうだん横断ほどう歩道のせっち設置をひつよう必要とするかしょ箇所のけんとう検討をおこな行い、せいび整備につと努めます。

・ほ歩こうしゃ行者などのどう動せん線をちょうさ調査し、おうだん横断ほどう歩道のいせつ移設がのぞ望ましいかしょ箇所においては、おうだん横断ほどう歩道のいせつ移設につと努めます。

【そのた他】

・ほ歩こうしゃ行者などのいどう移動のえんかつか円滑化をそがい阻害するいほう違法ちゅうしゃ駐車などをぼうし防止するじぎょう事業をじゅうてんてき重点的かつけいかくてき計画的にじっし実施するようつと努めます。

エ	けんちくぶつ建築物

とくてい特定けんちくぶつ建築物については、こうれいしゃ高齢者、しゃ障がいしゃ者、にんさんぷ妊産婦などをふく含むだれもが、あんぜん安全であんしん安心していどう移動およ及びりよう利用できるようけんちくぶつ建築物とくてい特定しせつ施設（でいりぐち出入口、ろうか廊下、かいだん階段、エレベーター、べんじょ便所、しきちない敷地内つうろ通路、ちゅうしゃじょう駐車場など）やいりぐち入口およ及びけんちくぶつ建築物とくてい特定しせつかん施設間のけいろ経路のバリアフリーか化につと努めます。

なお、バリアフリーか化せいび整備は、けんちくぶつ建築物いどう移動とう等えんかつか円滑化きじゅん基準にてき適ごう合するよう、いか以下のせい整び備につと努めます。また、こうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などのいどう移動じ時のほじょ補助、しせつ施設しょくいん職員などのかんけいしゃ関係者きょういく教育のじゅうじつ充実、いどう移動けいろ経路におけるかんばん看板・しょうひん商品のてっきょ撤去などのソフトじぎょう事業をけいぞくてき継続的にじっし実施します。

| こう項 もく目 | ない内 よう容 |
| --- | --- |
| でいりぐち出入口 | ひつよう必要なはば幅のかくほ確保や、じどう自動とびら扉またはくるま車いすしようしゃ使用者がようい容易にかいへい開閉できるとびら扉へのせいび整備・かいりょう改良 |
| ろうか廊下とう等 | ひつよう必要なはば幅のかくほ確保やすべ滑りにくいゆかめん床面へのせいび整備・かいりょう改良 |
| かいだん階段 | て手すりなどのせいび整備・かいりょう改良 |
| スロープ | ひつよう必要なはば幅のかくほ確保やこうばい勾配のかいぜん改善、て手すりなどのせいび整備・かいりょう改良 |
| エレベーターとう等 | エレベーターのせいび整備・かいりょう改良 |
| トイレ | くるま車いすよう用トイレおよ及びオストメイトしよう仕様トイレをふく含むたきのう多機能トイレのせいび整備・かいりょう改良、だんさ段差・て手すりなどのせいび整備・かいりょう改良、ゆかおきしき床置式またはかべかけしき壁掛式のしょうべんき小便器（う受けぐち口のひく低いもの）のせっち設置 |
| しきちない敷地内のつうろ通路 | ほ歩こうしゃどう行者動せん線にはいりょ配慮したつうろ通路のバリアフリーか化 |
| ちゅう駐 しゃ車 じょう場 | くるま車いすしようしゃよう使用者用ちゅうしゃ駐車ますのせいび整備・かいりょう改良 |
| ゆうどう誘導じょうほう情報あんない案内しせつ施設 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備・かいりょう改良 |
|  | あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 |

オ	とし都市こうえん公園

とし都市こうえん公園においては、こうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者、にんさんぷ妊産婦などをふく含むだれもが、あんぜん安全であんしん安心していどう移動およ及びりよう利用できるよう、とくてい特定こうえん公園しせつ施設（とし都市こうえん公園のしゅよう主要なけいろ経路をこうせい構成するえん園ろ路およ及びひろば広場、きゅうけいじょ休憩所、ちゅうしゃじょう駐車場、べんじょ便所など）のバリアフリーか化につと努めます。

なお、バリアフリーか化せいび整備は、とし都市こうえん公園いどう移動とう等えんかつか円滑化きじゅん基準にてきごう適合するよう、いか以下のせいび整備につと努めます。

| こう項 もく目 | ない内 よう容 |
| --- | --- |
| えん園ろ路およ及びひろば広場 | ひつよう必要なはば幅のかくほ確保、だんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消 |
|  | バリアフリーか化にはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 |
|  | かいだん階段へのて手すりなどのせいび整備・かいりょう改良 |
|  | スロープのこうばい勾配のかいぜん改善、て手すりなどのせいび整備・かいりょう改良 |
|  | こうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などがてんらく転落するおそれのあるばしょ場所への、さく柵また又はしかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせっち設置 |
| トイレ | くるま車いすよう用トイレおよ及びオストメイトしよう仕様トイレをふく含むたきのう多機能トイレのせいび整備・かいりょう改良、だんさ段差・て手すりなどのせいび整備・かいりょう改良、ゆかおきしき床置式またはかべかけしき壁掛式のしょうべんき小便器（う受けぐち口のひく低いもの）のせっち設置 |
| こべつ個別しせつ施設※ | バリアフリーか化にはいりょ配慮したしせつ施設のせいび整備 |
| ちゅう駐 しゃ車 じょう場 | くるま車いすしようしゃよう使用者用ちゅうしゃ駐車ますのせいび整備・かいりょう改良 |
|  | くるま車いすしようしゃよう使用者用ちゅうしゃ駐車ますからちゅうしゃじょう駐車場のでいりぐち出入口までのけいろ経路のバリアフリーか化 |
| ゆうどう誘導じょうほう情報あんない案内しせつ施設 | あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 |

※きゅうけいじょ休憩所、かんり管理じむしょ事務所、てあら手洗いば場など

カ	ろがい路外ちゅうしゃじょう駐車場

とくてい特定ろがい路外ちゅうしゃじょう駐車場となるちゅうしゃじょう駐車場においては、くるま車いすしようしゃ使用者ちゅうしゃ駐車しせつ施設を1いじょう以上もう設けるようにつと努めます。また、くるま車いすしようしゃ使用者がくるま車いすしようしゃ使用者ちゅうしゃ駐車しせつ施設からこうきょうよう公共用つうろ通路などまで、あんぜん安全であんしん安心していどう移動できるいどう移動とう等えんかつか円滑化されたけいろ経路（バリアフリーか化けいろ経路）を１けいろ経路いじょう以上もう設けるようにつと努めます。

キ	こころ心のバリアフリー

・しせつ施設やせつび設備、つうろ通路をよりつか使いやすくいじ維持していくために、しせつ施設しょくいん職員やしみん市民ひとり一人ひとりがこうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などにたい対するりかい理解をふか深め、ひつよう必要におう応じたたす助けができるよう、ふきゅう普及けいはつ啓発をじっし実施します。

・つうこう通行のしょう障がいになっているほうち放置じてんしゃ自転車、いほう違法かんばんるい看板類のてっきょ撤去をじっし実施するとともに、マナーこうじょう向上のためのこうほう広報・けいはつ啓発かつどう活動をじっし実施します。また、いほう違法ちゅうしゃ駐車ぼうし防止のためのこうほう広報・けいはつ啓発かつどう活動をじっし実施します。

４	バリアフリーか化のすいしん推進にむ向けて

（1）	じぞくてき持続的なバリアフリーか化のためのしくみ

ほんし本市では、すいたし吹田市バリアフリーすいしんきょう推進協ぎかい議会をけいぞく継続してかいさい開催し、し市ぜんたい全体のバリアフリーか化のじつげん実現をはか図ります。

（2）	じぞくてき持続的かつだんかいてき段階的なはってん発展（スパイラルアップ）

こんご今後ともじゅうみん住民やじぎょうしゃ事業者、こうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などのいけん意見やていあん提案などをふ踏まえてきほん基本こうそう構想をさくせい作成し、いどう移動とう等えんかつか円滑化のじょうきょう状況をはあく把握しながらけいかく計画のかいぜん改善をはか図ります。とく特にこれまでじっし実施したせいび整備じょうきょう状況のチェックおよ及びひょうか評価をおこな行いながら、こうそう構想のスパイラルアップをはか図るとともに、おおむね５ねん年おきにきほん基本こうそう構想のみなお見直しをおこな行います。

また、もくひょう目標ねんじ年次となるれいわ令和８（2026）ねんど年度には、きほん基本こうそう構想のかいてい改定をおこな行います。

（3）	バリアフリーか化にむ向けたせきむ責務とやくわり役割

ほんきほん本基本こうそう構想は、くに国•ちほう地方こうきょう公共だんたい団体•しせつ施設せっち設置かんりしゃ管理者•こうあん公安いいんかい委員会•しみん市民が、それぞれのやくわり役割とせきむ責務をは果たすことによって、バリアフリーか化をじつげん実現していくことをぜんてい前提としてさくせい作成しています。このため、ぜんてい前提じょうけん条件がととの整わないときには、バリアフリーせいび整備もくひょう目標やじぎょう事業のじつげん実現じき時期がおく遅れることがあります。

こんご今後、じぎょう事業がえんかつ円滑にすす進められるよう、すいたし吹田市はもとより、それぞれのかんけい関係きかん機関において、ひつよう必要なしきん資金のかくほ確保やちいき地域とのごうい合意けいせい形成にむけたりかい理解とちょうせい調整などのさいだいげん最大限のどりょく努力をひつよう必要とします。

また、しん真にバリアフリーか化をじつげん実現するためには、ハードせいび整備だけでなく、ひとり一人ひとりのりかい理解ときょうりょく協力がふかけつ不可欠となります。したがって、しみん市民はこうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などのえんかつ円滑ないどう移動およ及びしせつ施設のりよう利用をかくほ確保することのじゅうようせい重要性についてりかい理解をふか深めるとともに、しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックへのじてんしゃ自転車のほうち放置、しんたいしょう身体障がいしゃよう者用ちゅうしゃ駐車スペースへのちゅうしゃ駐車などによるこうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などのしせつ施設のりよう利用などをさまた妨げないようはいりょ配慮することや、ひつよう必要におう応じてこうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などのいどう移動やしせつ施設のりよう利用をてだす手助けするなど、バリアフリーか化にむ向けてせっきょくてき積極的にきょうりょく協力することがじゅうよう重要となります。

| たんとう担当 | やくわり役割 | せきむ責務 |
| --- | --- | --- |
| くに国 | ・いどう移動とう等えんかつか円滑化のそくしん促進にかん関するきほん基本ほうしん方針をさだ定めます。 ・「いどう移動とう等えんかつか円滑化きじゅん基準」をさだ定め、き基じゅんてきごうせい準適合性をしんさ審査し、にんてい認定およ及びじぎょう事業じっし実施をかんこく勧告します。 ・しちょうそん市町村がさくてい策定するきほん基本こうそう構想へのじょげん助言をおこな行います。 | ・いどう移動とう等えんかつか円滑化をそくしん促進するためにひつよう必要なしきん資金のかくほ確保そのた他のそち措置をこう講ずるようつと努めます。 ・いどう移動とう等えんかつか円滑化にかん関するけんきゅう研究かいはつ開発のすいしん推進およ及びそのせいか成果のふきゅう普及につと努めます。 ・こうほう広報かつどう活動などをつう通じていどう移動とう等えんかつか円滑化のそくしん促進にかん関するこくみん国民のりかい理解をふか深めるようつと努めます。 |
| ちほう地方こうきょう公共 だんたい団体 | ・たんどく単独また又はきょうどう共同してきほん基本こうそう構想をさくせい作成します。 ・かくしせつ各施設についてとくてい特定じぎょう事業じっし実施をしせつ施設せっち設置かんりしゃ管理者にようせい要請します。 | ・くに国のしさく施策にじゅん準じていどう移動とう等えんかつか円滑化をそくしん促進するためにひつよう必要なそち措置をこう講ずるようつと努めます。 |
| こうあん公安 いいんかい委員会 | ・たんどく単独また又はきょうどう共同して「こうつう交通あんぜん安全とくてい特定じぎょう事業けいかく計画」をさくせい作成しじっし実施します。 | ・きほん基本こうそう構想のさくせい作成にきょうりょく協力します。 |
| しせつ施設せっち設置 かんりしゃ管理者 | ・きほん基本こうそう構想にそく即してとくてい特定じぎょう事業けいかく計画をさくせい作成しじっし実施します。 | ・きほん基本こうそう構想のさくせい作成にきょうりょく協力します。 ・しんせつ新設しせつ施設についての「いどう移動とう等えんかつか円滑化きじゅん基準」てきごう適合ぎむ義務。 ・きそん既存しせつ施設についての「いどう移動とう等えんかつか円滑化きじゅん基準」てきごう適合どりょく努力ぎむ義務。 |
| しみん市民 | ・こうれいしゃ高齢者、しょう障がいしゃ者などのえんかつ円滑ないどう移動およ及びしせつ施設のりよう利用をかくほ確保するためにきょうりょく協力するようつと努めます。 |  |

だい第２へん編	きほん基本こうそう構想のじぎょう事業としんちょく進捗

１	バリアフリーか化にかん関するきほん基本じこう事項

（1）	せいかつ生活かんれん関連しせつ施設

ほんし本市のせいかつ生活かんれん関連しせつ施設のせってい設定のかんが考えかた方から、かくちく各地区のせいかつ生活かんれん関連しせつ施設はいか以下のとおりとします。

ア	えさか江坂ちく地区

| きごう記号 | しせつめい施設名 | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-F1 | えさか江坂えき駅（おおさか大阪メトロ・きた北おおさか大阪きゅうこう急行） | りょかく旅客しせつ施設 | こういきてき広域的にりよう利用される。 |
| 1-F2 | ハンズえさかてん江坂店 | しょうぎょう商業しせつ施設 | すいたし吹田市のしゅよう主要なしょうぎょう商業ちいき地域である。 |
| 1-F3 | ダイエーえさか江坂こうえんまえてん公園前店 |  |  |
| 1-F4 | ダイエーえさか江坂えきまえてん駅前店 |  |  |
| 1-F5 | モアイプラザ |  |  |
| 1-F6 | えさか江坂オッツ |  |  |
| 1-F7 | おおつかや大塚屋えさかてん江坂店 |  |  |
| 1-F8 | アメニティえさか江坂 | しょうぎょう商業しせつ施設 | しょうぎょう商業しせつ施設のふくごう複合エリアであり、すいたし吹田市ぜんいき全域からのりよう利用もおお多い。 |
| 1-F9 | えさか江坂としょかん図書館 | こうきょう公共しせつ施設 | こうきょう公共しせつ施設のふくごう複合エリアであり、すいたし吹田市ぜんいき全域からのりよう利用もおお多い。 |
| 1-F10 | えさか江坂こうえん公園 | こうえん公園しせつ施設 |  |
| 1-F11 | ふりつ府立すいた吹田ようご養護がっこう学校 | きょういく教育しせつ施設 | えき駅からとほ徒歩でつうがく通学しているせいと生徒がおお多い。 |
| 1-F12 | だいわ大和びょういん病院 | いりょう医療・ほけん保健しせつ施設 | びょうしょうすう病床数が100いじょう以上とひかくてき比較的おお多く、えき駅からのりよう利用もおお多い。 |
| 1-F13 | みどりけんこう健康かんり管理センター |  |  |
| 1-F14 | いのうえ井上びょういん病院 |  |  |
| 1-F15 | こう甲せいかい聖会きねん紀念びょういん病院 |  |  |

イ	やまだ山田ちく地区

| きごう記号 | しせつめい施設名 | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-F1 | やまだえき山田駅（はんきゅう阪急） | りょかく旅客しせつ施設 | こういきてき広域的にりよう利用される。 |
| 2-F2 | やまだえき山田駅（おおさか大阪モノレール） |  |  |
| 2-F3 | おおさか大阪しりつ市立こうさい弘済しょうがっこう小学校 | きょういく教育しせつ施設 | きょういく教育しせつ施設、いりょう医療・ほけん保健しせつ施設、ふくし福祉しせつ施設がしゅうせき集積している。 |
| 2-F4 | おおさか大阪しりつ市立こうさい弘済ちゅうがっこう中学校 |  |  |
| 2-F5 | おおさか大阪しりつ市立こうさいいん弘済院ふぞく付属びょういん病院 | いりょう医療・ほけん保健しせつ施設 |  |
| 2-F6 | こうさい弘済みらいえん園 こう弘さい済のぞみえん園 | ふくし福祉しせつ施設 |  |
| 2-F7 | とくべつ特別ようご養護ろうじん老人ホーム みなとこうさい弘済えん園 |  |  |
| 2-F8 | おおさか大阪しりつ市立こうさいいん弘済院だい第2とくべつ特別ようご養護ろうじん老人ホーム |  |  |
| 2-F9 | コーナンせんり千里やまだてん山田店 | しょうぎょう商業しせつ施設 | すいたし吹田市ぜんいき全域からのりよう利用がおお多い。 |
| 2-F10 | ぶどうかん武道館（せん洗しんかん心館） | こうきょう公共しせつ施設 |  |
| 2-F11 | しょうがいしゃ障害者しえん支援こうりゅう交流センター (あいほうぷすい吹た田) | ふくし福祉しせつ施設 |  |
| 2-F12 | いかりおうじてん王子店 | しょうぎょう商業しせつ施設 | すいたし吹田市ぜんいき全域からのりよう利用がおお多い。 |
| 2-F13 | ゆう友-ゆう友 | ふくし福祉しせつ施設 |  |
| 2-F14 | やまだ山田しみん市民たいいくかん体育館 | こうきょう公共しせつ施設 | えき駅からのりよう利用がおお多い。 |
| 2-F15 | やまだ山田スポーツグラウンド |  |  |
| 2-F16 | つ津くも雲だい台しみん市民ホール |  |  |
| 2-F17 | かいご介護ろうじん老人ほけん保健しせつ施設つくも | ふくし福祉しせつ施設 | えき駅からのりよう利用がおお多い。 |
| 2-F18 | つ津くも雲だい台・ふじ藤しろ白だい台ちいき地域ほうかつ包括しえん支援センター |  |  |

ウ	すいた吹田・とよつ豊津ちく地区

| きごう記号 | しせつめい施設名 | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-F1 | すいたえき吹田駅（はんきゅう阪急） | りょかく旅客しせつ施設 | こういきてき広域的にりよう利用される。 |
| 3-F2 | すいたえき吹田駅（JR） |  |  |
| 3-F3 | とよつえき豊津駅（はんきゅう阪急） |  |  |
| 3-F4 | すいたし吹田市やくしょ役所 | かんこうちょう官公庁しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
| 3-F5 | ぶんか文化かいかん会館（メイシアター） | こうきょう公共しせつ施設 |  |
| 3-F6 | ちゅうおう中央としょかん図書館 | こうきょう公共しせつ施設 | こうきょう公共しせつ施設、いりょう医療・ほけん保健しせつ施設、ふくし福祉しせつ施設などがみっしゅう密集してりっち立地している。 |
| 3-F7 | きょういく教育センター |  |  |
| 3-F8 | だんじょ男女きょうどう共同さんかく参画センター |  |  |
| 3-F9 | かたやま片山しみん市民たいいくかん体育館 |  |  |
| 3-F10 | かたやま片山しみん市民プール |  |  |
| 3-F11 | ほけん保健センター | いりょう医療・ほけん保健しせつ施設 |  |
| 3-F12 | ほけんじょ保健所・おおさかふ大阪府すいた吹田こ子どもかてい家庭センター | いりょう医療・ほけん保健しせつ施設・ふくし福祉しせつ施設 |  |
| 3-F13 | そうごう総合ふくし福祉かいかん会館 | ふくし福祉しせつ施設 |  |
| 3-F14 | すいたし吹田市しゃかい社会ふくしきょう福祉協ぎかい議会 |  |  |
| 3-F15 | すいた吹田ぼしかい母子会 |  |  |
| 3-F16 | さつきしょうがいしゃ障害者さぎょうじょ作業所 |  |  |
| 3-F17 | かたやま片山こうえん公園 | こうえん公園しせつ施設 |  |

| きごう記号 | しせつめい施設名 | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-F18 | おおさかふ大阪府すいた吹田けいさつ警察しょ署 | かんこうちょう官公庁しせつ施設 | えきしゃ駅舎からはな離れているが、すいたし吹田市におけるしゅよう主要なかんこうちょう官公庁しせつ施設、こう公きょう共し施せつ設、いりょう医療ほけん保健しせつ施設、ふくし福祉しせつ施設などである。 |
| 3-F19 | めだわらしみんたいいくかん目俵市民体育館 | こうきょう公共しせつ施設 |  |
| 3-F20 | かいご介護ろうじん老人ほけん保健しせつ施設 | いりょう医療・ほけん保健しせつ施設 |  |
| 3-F21 | すいた吹田とくべつ特別ようご養護ろうじん老人ホームこうじゅ高寿えん園 | ふくし福祉しせつ施設 |  |
| 3-F22 | こうじゅ高寿えん園ざいたく在宅かいご介護しえん支援センター |  |  |
| 3-F23 | こどもはったつ発達しえん支援センター わかたけえん園 |  |  |
| 3-F24 | かた片やまきた山北ふれあいこうえん公園 | こうえん公園しせつ施設 |  |
| 3-F25 | なか中のしま島スポーツグラウンド | こうきょう公共しせつ施設 | こうきょう公共しせつ施設のふくごう複合エリアであり、すいたし吹田市ぜんいき全域からのりよう利用もおお多い。 |
| 3-F26 | してい指定せいかつ生活かいご介護じぎょうしょ事業所 ぷくぷくワールド | ふくし福祉しせつ施設 |  |
| 3-F27 | なか中のしま島こうえん公園 | こうえん公園しせつ施設 |  |

エ	ももやま桃山だい台ちく地区

| しちょうそん市町村 | きごう記号 | しせつめい施設名 | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| すいたし吹田市 | 4-F1 | ももやまだいえき桃山台駅（きた北おおさか大阪きゅうこう急行） | りょかく旅客しせつ施設 | こういきてき広域的にりよう利用される。 |
|  | 4-F2 | せんり千里ももやまだいえきまえ桃山台駅前せんもんてんかい専門店会 | しょうぎょう商業しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
|  | 4-F3 | アザールももやま桃山だい台 |  |  |
|  | 4-F4 | たけみだい竹見台しょうてんかい商店会 |  | こうきょう公共しせつ施設やしょうぎょう商業しせつ施設などがしゅうせき集積している。 |
|  | 4-F5 | ライフももやま桃山だいてん台店 |  |  |
|  | 4-F6 | たけみ竹見だい台しみん市民ホール | こうきょう公共しせつ施設 |  |
|  | 4-F7 | ももやま桃山だい台しみん市民ホール |  |  |
|  | 4-F8 | たけみ竹見だい台じどう児童センター （たけのっこ） | ふくし福祉しせつ施設 |  |
|  | 4-F9 | ももやま桃山だい台スポーツグラウンド | こうきょう公共しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
|  | 4-F10 | ももやま桃山こうえん公園 | こうえん公園しせつ施設 |  |
|  | 4-F11 | たけみ竹見こうえん公園 |  |  |
|  | 4-F12 | こうえきしゃ公益社 せんり千里かいかん会館 | こうえき公益しせつ施設 | とよなかし豊中市・すいたし吹田市からのりよう利用がおお多い。 |

オ	せんりやま千里山・かんだいまえ関大前ちく地区

| きごう記号 | しせつめい施設名 | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-F1 | せんりやまえき千里山駅（はんきゅう阪急） | りょかく旅客しせつ施設 | こういきてき広域的にりよう利用される。 |
| 5-F2 | かんだいまええき関大前駅（はんきゅう阪急） |  |  |
| 5-F3 | フタバボウルかんだいまえてん関大前店 | しょうぎょう商業しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
| 5-F4 | せんりやましょうえいかい千里山商栄会 |  |  |
| 5-F5 | せんりやま千里山さいでら佐井寺としょかん図書館 | こうきょう公共しせつ施設 |  |
| 5-F6 | かんさい関西だいがく大学・かんさい関西だいがく大学だいいち第一こうとう高等がっこう学校・かんさい関西だいがく大学だいいち第一ちゅうがっこう中学校・かんさい関西だいがく大学ようちえん幼稚園 | きょういく教育しせつ施設 | えき駅からのりよう利用がおお多い。 |

カ	みなみせんり南千里ちく地区

| きごう記号 | しせつめい施設名 | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-F1 | みなみせんり南千里えき駅（はんきゅう阪急） | りょかく旅客しせつ施設 | こういきてき広域的にりよう利用される。 |
| 6-F2 | スギドラッグみなみせんり南千里えきまえてん駅前店・クリニックモールみなみせんり南千里 | しょうぎょう商業しせつ施設 | しょうぎょう商業しせつ施設、いりょう医療・ほけん保健しせつ施設、こうえん公園しせつ施設がしゅうせき集積している。 |
| 6-F3 | ほけん保健センターみなみせんり南千里ぶんかん分館 | いりょう医療・ ほけん保健しせつ施設 |  |
| 6-F4 | せんり千里きゅうめい救命きゅうきゅう救急センター |  |  |
| 6-F5 | おおさかふさいせいかい大阪府済生会 せんり千里びょういん病院 |  |  |
| 6-F6 | せんりみなみ千里南こうえん公園 | こうえん公園しせつ施設 |  |
| 6-F7 | みなみせんり南千里ちょうしゃ庁舎 | こうきょう公共しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
| 6-F8 | たかの高野だい台B1しょうてんがい商店街 | しょうぎょう商業しせつ施設 | しょうぎょう商業しせつ施設、こうきょう公共しせつ施設、こうえん公園しせつ施設がしゅうせき集積している。 |
| 6-F9 | たかの高野だい台しみん市民ホール | こうきょう公共しせつ施設 |  |
| 6-F10 | たかの高野こうえん公園 | こうえん公園しせつ施設 |  |
| 6-F11 | さたけ佐竹だい台しみん市民ホール | こうきょう公共しせつ施設 | しょうぎょう商業しせつ施設、こうきょう公共しせつ施設、ふくし福祉しせつ施設がしゅうせき集積している。 |
| 6-F12 | さたけだい佐竹台しょうてんかい商店会 | しょうぎょう商業しせつ施設 |  |
| 6-F13 | とくべつ特別ようご養護ろうじん老人ホームせい青らん藍そう荘 | ふくし福祉しせつ施設 |  |

| きごう記号 | しせつめい施設名 | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-F14 | せんり千里のてらこや寺子屋 こうじつ好日そう荘 | こうえき公益しせつ施設 | えき駅からのりよう利用がおお多い。 |
| 6-F15 | トナリエみなみせんり南千里アネックス | しょうぎょう商業しせつ施設 | すいたし吹田市ぜんいき全域からのりよう利用がおお多い。 |
| 6-F16 | せんり千里しみん市民センター | こうきょう公共しせつ施設 | こうきょう公共しせつ施設、しょうぎょう商業しせつ施設がしゅう集せき積している。 |
| 6-F17 | せんり千里しゅっちょうしょ出張所 |  |  |
| 6-F18 | せんり千里としょかん図書館 |  |  |
| 6-F19 | せんり千里ニュータウンプラザ |  |  |
| 6-F20 | はな花とみどりのじょうほう情報センター |  |  |
| 6-F21 | へいわ平和きねん祈念しりょうしつ資料室 |  |  |
| 6-F22 | トナリエみなみせんり南千里 | しょうぎょう商業しせつ施設 |  |
| 6-F23 | はん阪きゅう急オアシスみなみせんりてん南千里店 |  |  |
| 6-F24 | みなみせんり南千里クリスタルホテル |  |  |

キ	きしべ岸部ちく地区

| きごう記号 | しせつめい施設名 | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-F1 | きしべ岸辺えき駅（JR） | りょかく旅客しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
| 7-F2 | しょうじゃく正雀えき駅（はんきゅう阪急） | りょかく旅客しせつ施設 |  |
| 7-F3 | フレンドマートきしべてん岸辺店 | しょうぎょう商業しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
| 7-F4 | きしべ岸部しみん市民センター | こうきょう公共しせつ施設 |  |
| 7-F5 | おおさか大阪がくいん学院だいがく大学 （おおさか大阪がくいん学院だいがく大学3ごうかん号館をふく含む） | きょういく教育しせつ施設 | きょういく教育しせつ施設がしゅうせき集積している。 |
| 7-F6 | おおさか大阪がくいん学院だいがく大学たんき短期だいがくぶ大学部 |  |  |
| 7-F7 | こうれいしゃ高齢者いこいのいえ家 | こうきょう公共･ふくし福祉しせつ施設 | ふくし福祉しせつ施設、こうきょう公共しせつ施設がしゅうせき集積している。 |
| 7-F8 | こうりゅう交流かつどうかん活動館 | こうきょう公共･ふくし福祉しせつ施設 |  |
| 7-F9 | せいしょうねん青少年クリエイティブ センター | こうきょう公共しせつ施設 |  |
| 7-F10 | しりつ市立すいた吹田しみん市民びょういん病院 | いりょう医療しせつ施設 | きょういく教育しせつ施設、いりょう医療しせつ施設がしゅうせき集積している。 |
| 7-F11 | こくりつ国立じゅんかんきびょう循環器病けんきゅう研究センター |  |  |

ク	きたせんり北千里ちく地区

| きごう記号 | しせつめい施設名 | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-F1 | きたせんり北千里えき駅（はんきゅう阪急） | りょかく旅客しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
| 8-F2 | ディオスきたせんり北千里 | しょうぎょう商業しせつ施設・こうきょう公共しせつ施設 | しょうぎょう商業しせつ施設・こうきょう公共しせつ施設がしゅうせき集積している。 |
| 8-F3 | ふるえ古江だい台しみん市民ホール | こうきょう公共しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
| 8-F4 | あおやま青山だい台しみん市民ホール | こうきょう公共しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
| 8-F5 | せんりきた千里北こうえん公園 | こうえん公園 | こうえん公園、こうきょう公共しせつ施設がしゅうせき集積している。 |
| 8-F6 | きたせんり北千里しみん市民プール | こうきょう公共しせつ施設 |  |
| 8-F7 | きたせんり北千里しみん市民たいいくかん体育館 |  |  |
| 8-F8 | しぜん自然たいけん体験こうりゅう交流センター （わくわくのさと郷） |  |  |
| 8-F9 | ふじ藤しろ白だい台しみん市民ホール | こうきょう公共しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
| 8-F10 | せんり千里きんらん金蘭だいがく大学、 きんらん金蘭せんり千里ちゅうがっこう中学校・こうとう高等がっこう学校 | きょういく教育しせつ施設 | えき駅からのりよう利用がおお多い。 |
| 8-F11 | おおさか大阪だいがくい大学医がくぶ学部ふぞく附属びょういん病院 | いりょう医療しせつ施設 | いりょう医療しせつ施設がしゅうせき集積している。 |
| 8-F12 | おおさか大阪だいがく大学しがくぶ歯学部ふぞく附属びょういん病院 |  |  |

ケ	ばんぱく万博こうえん公園しゅうへん周辺ちく地区

| きごう記号 | しせつめい施設名 |  | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-F1 | ばんぱく万博きねん記念こうえんえき公園駅（おおさか大阪モノレール） |  | りょかく旅客しせつ施設 | ちく地区ないがい内外からのりよう利用がおお多い。 |
| 9-F2 | こうえん公園ひがしぐち東口えき駅（おおさか大阪モノレール） |  | りょかく旅客しせつ施設 |  |
| 9-F3 | しげん資源リサイクルセンター （くるくるプラザ） |  | こうきょう公共・こうえき公益しせつ施設 | しみん市民のりよう利用がおお多い。 |
| 9-F4 | ばんぱく万博きねん記念こう公えん園 |  | こうえん公園 | こうえん公園、こうきょう公共・こうえき公益しせつ施設、しょうぎょう商業しせつ施設がしゅうせき集積しており、ちく地区ないがい内外からのりよう利用がおお多い。 |
| 9-F5 |  | ばんぱく万博きねん記念きょうぎじょう競技場 | こうきょう公共・こうえき公益しせつ施設 |  |
| 9-F6 |  | おおさか大阪にほん日本みんげいかん民芸館 | こうきょう公共・こうえき公益しせつ施設 |  |
| 9-F7 |  | こくりつ国立みんぞく民族がく学はくぶつかん博物館 | こうきょう公共・こうえき公益しせつ施設 |  |

コ	みなみすいた南吹田ちく地区

| きごう記号 | しせつめい施設名 | しゅるい種類 | せんてい選定りゆう理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-F1 | みなみすいたえき南吹田駅（JR） | りょかく旅客しせつ施設 | おお多くのしみん市民のりよう利用がそうてい想定される。 |
| 10-F2 | おおさかみなみ大阪南すいた吹田ゆうびんきょく郵便局 | こうきょう公共しせつ施設 | こうきょう公共しせつ施設•ふくし福祉しせつ施設がしゅうせき集積している。 |
| 10-F3 | すいた吹田みなみちく南地区こうみんかん公民館 | こうきょう公共• ふくし福祉しせつ施設 |  |
| 10-F4 | すいろく吹六ちく地区こうみんかん公民館（こうれいしゃ高齢者いこいのま間） |  |  |

（2）	せいかつ生活かんれん関連けいろ経路

ほんし本市のせいかつ生活かんれん関連けいろ経路のせってい設定のかんが考えかた方から、かくちく各地区のせいかつ生活かんれん関連けいろ経路はいか以下のとおりとします。

ア	えさか江坂ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 1-R1 | こくどう国道423ごう号（え江のきちょう木町こうさてん交差点～えさか江坂ちょう町こうさてん交差点） | 1.1 |
|  | 1-R2 | こくどう国道479ごう号（ひろ広しばちょう芝町こうさてん交差点ひがし東１つとなり隣のこうさてん交差点～くろうど蔵人こうさてん交差点） | 0.6 |
| すいたし吹田市 | 1-r1 | たるみ垂水とよつ豊津せん線（とよつちょう豊津町12ごう号せん線こうさてん交差点～たるみ垂水ひろ広しば芝せん線こうさてん交差点） | 0.5 |
|  | 1-r2 | とよつちょう豊津町12ごう号せん線（たるみ垂水とよつ豊津せん線こうさてん交差点～こくどう国道479ごう号こうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 1-r3 | えさか江坂ちょう町56ごう号せん線（たるみ垂水とよつ豊津せん線こうさてん交差点～こくどう国道479ごう号こうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 1-r4 | え江のき木ちょう町４ごう号せん線（こくどう国道479ごう号こうさてん交差点～ほなみ穂波よしの芳野せん線こうさてん交差点） | 0.3 |
|  | 1-r5 | ほなみ穂波よしの芳野せん線（こくどう国道423ごう号こうさてん交差点～え江のきちょう木町４ごう号せん線こうさてん交差点） | 0.1 |
| ごう合 けい計 |  |  | 3.0 |

イ	やまだ山田ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 2-R1 | やま山だかみ田上おのはら小野原せん線（あいほうぷすいたまえ吹田前） | 0.1 |
|  | 2-R2 | みなみせんり南千里いばらき茨木ていしゃじょう停車場せん線 （やまだえき山田駅みなみこうさてん南交差点～ばんぱく万博こうえん公園にしこうさてん西交差点） | 0.8 |
|  | 2-R3 | みのお箕面せっつ摂津せん線（ばんぱく万博こうえん公園にしこうさてん西交差点～きたしょうぼう北消防しょまえ署前こうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 2-R4 | （きゅう旧）おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線（やまだえき山田駅～しんはちおうじ新八王寺はし橋） | 0.4 |
|  | 2-R5 | （きゅう旧）おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線（み三ツつじ辻～やまだ山田しみん市民たいいくかん体育館） | 0.7 |
| すいたし吹田市 | 2-r1 | あお青やまふじ山藤しろ白ふるえ古江せん線 （みのお箕面せっつ摂津せん線きたしょまえ北署前こうさてん交差点～やま山だかみ田上おのはら小野原せん線こうさてん交差点） | 0.1 |
|  | 2-r2 | つ津くも雲だい台36ごう号せん線 （つ津くも雲がいしゅう外周せん線こうさてん交差点～つ津くも雲ちゅうおう中央せん線こうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 2-r3 | つ津くも雲ちゅうおう中央せん線 （みなみせんり南千里いばらき茨木ていしゃじょう停車場せん線こうさてん交差点～つ津くも雲だい台しみん市民ホールまえ前） | 0.8 |
|  | 2-r4 | やまだ山田ひがしやまだ東山田にし西１ごう号せん線 （おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線こうさてん交差点～みのお箕面せっつ摂津せん線こうさてん交差点） | 0.1 |
| そのた他 | 2-r5 | やまだえき山田駅しゅうへん周辺のつうろ通路 | 0.7 |
| ごう合 けい計 |  |  | 4.1 |

ウ	すいた吹田・とよつ豊津ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 3-R1 | こくどう国道479ごう号（うちほん内本まち町３ちょうめ丁目こうさてん交差点～いずみちょう泉町１ちょうめ丁目こうさてん交差点） | 1.3 |
|  | 3-R2 | とよなか豊中すいた吹田せん線（とよつ豊津こうばんまえ交番前こうさてん交差点～にし西のしょうちょう庄町こうさてん交差点） | 0.9 |
|  | 3-R3 | おおさか大阪たかつき高槻きょうと京都せん線（いづ泉どの殿じんじゃまえ神社前～かたやまちょう片山町３ちょうめ丁目こうさてん交差点） | 0.7 |
| すいたし吹田市 | 3-r1 | かたやまちょう片山町31ごう号せん線 （あさひ朝日がおか丘やまのて山手せん線こうさてん交差点～おおさか大阪たかつき高槻きょうと京都せん線こうさてん交差点） | 0.8 |
|  | 3-r2 | あさひ朝日がおか丘かたやまちょう片山町せん線 （おおさか大阪たかつき高槻きょうと京都せん線こうさてん交差点～あさひ朝日がおかちょう丘町６ごう号せん線こうさてん交差点） | 0.5 |
|  | 3-r3 | でぐち出口ちょう町4ごう号せん線（ちゅうおう中央としょかんまえ図書館前～とよなか豊中すいた吹田せん線こうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 3-r4 | でぐち出口ちょう町9ごう号せん線（しみん市民かいかん会館～おおさか大阪たかつき高槻きょうと京都せん線こうさてん交差点） | 0.1 |
|  | 3-r5 | かたやま片山たかはま高浜せん線 （おおさか大阪たかつき高槻きょうと京都せん線こうさてん交差点～きしべ岸部なかうち中内ほんまち本町せん線こうさてん交差点） | 1.0 |
|  | 3-r6 | すいたえき吹田駅まえせん前線 （あさひまち朝日町２ごう号せん線こうさてん交差点～じゅうてん重点せいびち整備地くない区内） | 0.8 |
|  | 3-r7 | あさひまち朝日町１ごう号せん線（すいたえき吹田駅まえせん前線（ダイエーがわ側）こうさてん交差点～すいたえき吹田駅まえせん前線（なんぶ南部しょうてんがいがわ商店街側）こうさてん交差点） | 0.1 |
|  | 3-r8 | あさひまち朝日町２ごう号せん線（すいたえき吹田駅まえせん前線こうさてん交差点～かたやま片山たかはま高浜せん線こうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 3-r9 | きしべ岸部なかうち中内ほんまち本町せん線 （かたやま片山たかはま高浜せん線こうさてん交差点～あいかわ相川ていしゃじょう停車場せん線こうさてん交差点） | 0.4 |
|  | 3-r10 | ほなみ穂波よしの芳野せん線（こくどう国道479ごう号こうさてん交差点～すいた吹田けいさつ警察しょまえ署前） | 0.4 |
|  | 3-r11 | なか中のしま島かわぎし川岸せん線（こくどう国道479ごう号こうさてん交差点～なか中のしま島こうえん公園いりぐち入口） | 0.2 |
|  | 3-r12 | あさひまち朝日町うちほん内本まち町せん線（すいた吹田うちほん内本まち町こうさてん交差点～じゅうてん重点せいびち整備地くない区内） | 0.6 |
|  | 3-r13 | もとまちうち元町内ほんまち本町せん線（もとまち元町こうさてん交差点～もとまち元町ひがしこうさてん東交差点） | 0.4 |
| ごう合 けい計 |  |  | 8.6 |

エ	ももやま桃山だいちく台地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 4-R1 | こくどう国道423ごう号（ももやまだいえき桃山台駅ひがしこうさてん東交差点ふきん付近） | 0.05 |
| すいたし吹田市 | 4-r1 | ももやま桃山だい台１ごう号せん線（えきまえ駅前ひろば広場） | 0.1 |
|  | 4-r2 | たけみ竹見だい台せんよう専用２ごう号せん線（たけみ竹見ももやま桃山せんよう専用１ごう号せん線～たけみ竹見こうえん公園） | 0.5 |
|  | 4-r3 | たけみ竹見ももやま桃山せんよう専用１ごう号せん線 （ももやまだいえき桃山台駅～たけみ竹見ももやま桃山だい台せんよう専用２ごう号せん線） | 0.1 |
|  | 4-r4 | たけみ竹見ももやま桃山せん線（とよなか豊中せっつ摂津せん線こうさてん交差点～ももやま桃山こうえん公園） | 0.4 |
|  | 4-r5 | ももやま桃山だい台41ごう号せん線 （ももやまだいえき桃山台駅ひがしこうさてん東交差点～ももやま桃山だい台２ちょうめ丁目こうさてん交差点） | 0.4 |
| ごう合 けい計 |  |  | 1.55 |

オ	せんりやま千里山・かんだいまえ関大前ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| すいたし吹田市 | 5-r1 | さたけ佐竹せんりやまえき千里山駅せん線 （はんきゅう阪急せんりやまえきまえ千里山駅前ふみきり踏切～せんりやま千里山･さいでら佐井寺としょかんまえ図書館前） | 0.4 |
|  | 5-r2 | せんりやま千里山にしかすが西春日せん線 （はんきゅう阪急せんりやまえきまえ千里山駅前ふみきり踏切～せんりやま千里山だいいち第一ふんすいまえ噴水前） | 0.2 |
| ごう合 けい計 |  |  | 0.6 |

カ	みなみせんり南千里ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 6-R1 | すいた吹田みのお箕面せん線（つ津くも雲だい台２こうさてん交差点～トナリエみなみせんり南千里アネックスにしがわ西側のこうさてん交差点） | 1.5 |
|  | 6-R2 | みなみせんり南千里いばらき茨木ていしゃじょう停車場せん線（トナリエみなみせんり南千里のほくとう北東かど角こうさてん交差点～さたけ佐竹だい台２こうさてん交差点） | 0.2 |
| すいたし吹田市 | 6-r1 | つ津くも雲だい台53ごう号せん線 （せんり千里みなみ南こうえんまえ公園前こうさてん交差点～はんきゅう阪急せんり千里せん線こうかした高架下のこうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 6-r2 | みなみせんり南千里えき駅たかの高野せん線（はんきゅう阪急せんり千里せん線こうかした高架下のこうさてん交差点～たかの高野だい台しみん市民ホールまえ前のこうさてん交差点） | 0.8 |
|  | 6-r3 | つ津くも雲がいしゅう外周せん線 （つ津くも雲だい台きんりん近隣センターまえ前のロータリー～つ津くも雲だい台２こうさてん交差点） | 0.3 |
|  | 6-r4 | さたけ佐竹だい台15ごう号せん線（とくべつ特別ようご養護ろうじん老人ホームせい青らん藍そうまえ荘前のこうさてん交差点～さたけ佐竹だい台しょうてんかいまえ商店会前のこうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 6-r5 | さたけ佐竹ちゅうおう中央せん線（さたけ佐竹だい台２こうさてん交差点～こうじつ好日そうまえ荘前） | 0.1 |
|  | 6-r6 | ももやま桃山だい台41ごう号せん線（ももやま桃山だい台２こうさてん交差点～とくべつ特別ようご養護ろうじん老人ホームせい青らん藍そうまえ荘前のこうさてん交差点） | 1.4 |
| ごう合 けい計 |  |  | 4.7 |

キ	きしべ岸部ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| すいたし吹田市 | 7-r1 | やまだ山田さいでら佐井寺きしべ岸部せん線（せいしょうねん青少年クリエイティブセンターまえ前～こくりつ国立じゅんかんきびょう循環器病けんきゅう研究センターひがしこうさてん東交差点） | 1.0 |
|  | 7-r2 | きしべ岸部みなみ南１ごう号せん線 （JRきしべ岸辺えき駅ひがしがわ東側のこうさてん交差点～JRきしべ岸辺えき駅にしがわ西側のこうさてん交差点） | 0.1 |
|  | 7-r3 | きしべ岸部みなみ南２ごう号せん線（JRきしべ岸辺えき駅ひがしがわ東側のこうさてん交差点～フレンドマートきしべてん岸辺店なんせいがわ南西側のこうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 7-r4 | きしべ岸部みなみ南３ごう号せん線 （フレンドマートきしべてん岸辺店なんせいがわ南西側のこうさてん交差点～とくべつ特別ようご養護ろうじん老人ホームメルヴェイユすいた吹田にしがわ西側のこうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 7-r5 | きしべ岸辺えきまえ駅前せん線 （きしべ岸辺えき駅きたこうつう北交通ひろば広場ふく含む） | 0.1 (5,600m2) |
|  | 7-r6 | てんどう天道きしべ岸部せん線（やまだ山田さいでら佐井寺きしべ岸部せん線こうさてん交差点～すいた吹田しみん市民びょういん病院なんせいがわ南西側のこうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 7-r7 | きしべ岸部しんまち新町きしべ岸部みなみ南ほこうしゃせんよう歩行者専用１ごう号せん線（なんぼく南北じゆう自由つうろ通路）※ | 0.2 |
| ごう合 けい計 |  |  | 2.0 |

※なんぼく南北じゆう自由つうろ通路は、へいせい平成25（2013）ねんど年度にてつどう鉄道・うんゆ運輸きこう機構からすいたし吹田市へいかん移管。

ク	きたせんり北千里ちく地区

| せっち設置かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 8-R1 | みのお箕面せっつ摂津せん線（きたせんり北千里こうとう高等がっこうまえ学校前～きたしょうぼう北消防しょまえ署前） | 2.2 |
| すいたし吹田市 | 8-r1 | せんりきた千里北こうえん公園ふるえ古江せん線（せんりきた千里北こうえん公園いりぐち入口～あおやまだい青山台ちゅうがっこうまえ中学校前こうさてん交差点およ及びえきまえ駅前ひろば広場） | 1.0 |
|  | 8-r2 | あおやま青山ふるえ古江せん線 （あおやま青山だい台しみん市民ホールまえ前～ふるえ古江だい台しみん市民ホールまえ前） | 0.8 |
|  | 8-r3 | ふじ藤しろ白ふるえ古江せん線（ふじ藤しろ白だい台しみん市民ホールまえ前ロータリー～ふじ藤しろ白だい台1ちょうめ丁目バスてい停きたがわ北側こうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 8-r4 | あお青やまふじ山藤しろ白ふるえ古江せん線（せんり千里きた北こうえんまえ公園前こうさてん交差点～きんらんかい金蘭会がくえんまえ学園前バスてい停みなみがわ南側こうさてん交差点） | 0.4 |
|  | 8-r5 | ふじ藤しろ白だい台２ごう号せん線（せんり千里きんらん金蘭だいがくまえ大学前ロータリー） | 0.1 |
|  | 8-r6 | ふじ藤しろ白だい台３ごう号せん線（せんり千里きんらん金蘭だいがくまえ大学前ロータリー～きんらんかい金蘭会がくえんまえ学園前バスてい停みなみがわ南側こうさてん交差点） | 0.1 |
|  | 8-r7 | ふじ藤しろ白だい台49ごう号せん線（ふじ藤しろ白だい台しみん市民ホールまえ前ロータリー～ふじ藤しろ白だい台しみん市民ホールまえ前） | 0.1 |
| ごう合 けい計 |  |  | 4.9 |

ケ	ばんぱく万博こうえん公園しゅうへん周辺ちく地区

| せっち設置かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 9-R1 | おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線（ばんぱく万博きねん記念こうえんえき公園駅れんらく連絡デッキ） （おおさか大阪モノレールばんぱく万博きねん記念こうえんえきまえ公園駅前～せんり千里ばんぱく万博こうえん公園せんよう専用１ごう号せん線） | 0.1 |
|  | 9-R2 | いばらき茨木せっつ摂津せん線（せんり千里ばんぱく万博こうえん公園せんよう専用１ごう号せん線～きゅう旧ホテルはん阪きゅう急エキスポパークまえ前） | 0.1 |
|  | 9-R3 | いばらき茨木せっつ摂津せん線（おおさか大阪モノレールこうえん公園ひがしぐち東口えきまえ駅前～しりつ市立すいた吹田サッカースタジアムきたがわ北側） | 0.8 |
|  | 9-R4 | おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線（おおさか大阪モノレールこうえん公園ひがしぐち東口えき駅みなみがわ南側～しげん資源リサイクルセンターまえ前） | 0.1 |
| すいたし吹田市 | 9-r1 | せんり千里ばんぱく万博こうえん公園せんよう専用１ごう号せん線 （ばんぱく万博きねん記念こうえんえき公園駅れんらく連絡デッキ～いばらき茨木せっつ摂津せん線） | 0.3 |
| ごう合 けい計 |  |  | 1.4 |

コ	みなみすいた南吹田ちく地区

| せっち設置かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| すいたし吹田市 | 10-r1 | みなみすいた南吹田17ごう号せん線•みなみすいた南吹田89ごう号せん線 （みなみすいたえき南吹田駅きたがわ北側こうさてん交差点～セブンイレブンみなみすいた南吹田３ちょう丁めてん目店のほくせいがわ北西側こうさてん交差点） | 0.5 |
|  | 10-r2 | かねでんおおふき金田大吹ばし橋せん線 （エネオスえさか江坂SSのなんせいがわ南西側こうさてん交差点～セブンイレブンみなみすいた南吹田3ちょうめ丁目てん店のほくせいがわ北西側こうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 10-r3 | ほなみ穂波よしの芳野せん線（スシローみなみすいたてん南吹田店のにしがわ西側こうさてん交差点～エネオスえさか江坂SS のなんせいがわ南西側こうさてん交差点） | 0.4 |
| ごう合 けい計 |  |  | 1.1 |

（3）	じゅんせいかつ準生活かんれん関連けいろ経路

ほんし本市のじゅんせいかつ準生活かんれん関連けいろ経路のせってい設定のかんが考えかた方から、かくちく各地区のじゅんせいかつ準生活かんれん関連けいろ経路はいか以下のとおりとします。

ア	えさか江坂ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 1-R3 | くまの熊野おおさか大阪せん線（くろうど蔵人こうさてん交差点～アメニティえさか江坂いりぐち入口） | 0.3 |
| すいたし吹田市 | 1-r6 | えさか江坂ちょう町66ごう号せん線 （えさか江坂ちょう町56ごう号せん線こうさてん交差点～えさか江坂ちょう町60ごう号せん線こうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 1-r7 | たるみちょう垂水町32ごう号せん線 （えさか江坂ちょう町60ごう号せん線こうさてん交差点～たるみちょう垂水町26ごう号せん線こうさてん交差点） | 0.3 |
|  | 1-r8 | えさか江坂ちょう町56ごう号せん線（たるみ垂水とよつ豊津せん線いほく以北） （たるみ垂水とよつ豊津せん線こうさてん交差点～えさか江坂ちょう町66ごう号せん線こうさてん交差点） | 0.1 |
|  | 1-r9 | たるみ垂水ひろ広しば芝せん線（たるみ垂水とよつ豊津せん線こうさてん交差点～たるみちょう垂水町32ごう号せん線こうさてん交差点） | 0.1 |
|  | 1-r10 | とよつちょう豊津町21ごう号せん線 （とよつちょう豊津町12ごう号せん線こうさてん交差点～えさか江坂とよつ豊津せん線こうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 1-r11 | よしのちょう芳野町２ごう号せん線 （くまの熊野おおさか大阪せん線こうさてん交差点～ふりつ府立すいた吹田ようご養護がっこうまえ学校前） | 0.3 |
| ごう合 けい計 |  |  | 1.5 |

イ	やまだ山田ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 2-R6 | みなみせんり南千里いばらき茨木ていしゃじょう停車場せん線（ばんぱく万博こうえん公園にしこうさてん西交差点～ぶどうかんまえ武道館前） | 0.2 |
| ごう合 けい計 |  |  | 0.2 |

ウ	すいた吹田・とよつ豊津ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 3-R4 | すいた吹田みのお箕面せん線（とよつ豊津こうばんまえ交番前こうさてん交差点～じゅうてん重点せいびち整備地くない区内） | 0.3 |
|  | 3-R5 | とよなか豊中すいた吹田せん線（たるみちょう垂水町2ちょう丁目2-40ちさき地先～とよつ豊津こうばんまえ交番前こうさてん交差点） | 0.2 |
|  | 3-R6 | いとだがわていぼうじき糸田川堤防敷（とよつえき豊津駅～でぐち出口ちょう町１ごう号せん線） | 0.2 |
| すいたし吹田市 | 3-r14 | あさひ朝日がおか丘ちょう町６ごう号せん線 （あさひ朝日がおか丘かたやま片山せん線こうさてん交差点～かたやまちょう片山町2ちょうめ丁目11-40ちさき地先） | 0.1 |
|  | 3-r15 | でぐち出口ちょう町１ごう号せん線 （かたやまちょう片山町21ごう号せん線こうさてん交差点～いとだがわていぼうじき糸田川堤防敷つうろ通路） | 0.4 |
|  | 3-r16 | かたやまちょう片山町21ごう号せん線（かたやまちょう片山町31ごう号せん線こうさてん交差点～でぐち出口ちょう町１ごう号せん線） | 0.2 |
|  | 3-r17 | たるみちょう垂水町41ごう号せん線 （とよなか豊中すいた吹田せん線こうさてん交差点～たるみちょう垂水町32ごう号せん線こうさてん交差点） | 0.4 |
|  | 3-r18 | たるみちょう垂水町32ごう号せん線 （たるみちょう垂水町41ごう号せん線こうさてん交差点～たるみちょう垂水町26ごう号せん線こうさてん交差点） | 0.1 |
|  | 3-r19 | しょうわちょう昭和町５ごう号せん線（かたやま片山たかはま高浜せん線こうさてん交差点～きしべ岸部みなみすいた南吹田せん線） | 0.4 |
|  | 3-r20 | きしべ岸部みなみすいたえき南吹田駅せん線 （しょうわちょう昭和町5ごう号せん線こうさてん交差点～め目だわら俵しみん市民たいいくかんまえ体育館前） | 0.4 |
| ごう合 けい計 |  |  | 2.7 |

エ	ももやま桃山だいちく台地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| すいたし吹田市 | 4-r6 | たけみ竹見だい台１ごう号せん線（とよなか豊中せっつ摂津せん線こうさてん交差点～たけみ竹見だい台しみん市民ホール） | 0.2 |
|  | 4-r7 | ももやま桃山だい台４ごう号せん線（とよなか豊中せっつ摂津せん線こうさてん交差点～ライフももやま桃山だいてん台店） | 0.1 |
|  | 4-r8 | ももやま桃山だい台せんよう専用５ごう号せん線 （ライフももやま桃山だいてん台店～ももやま桃山だい台ショッピングセンター） | 0.1 |
| ごう合 けい計 |  |  | 0.4 |

オ	せんりやま千里山・かんだいまえ関大前ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 5-R1 | すいた吹田みのお箕面せん線（はんきゅうかんだいまええき阪急関大前駅きたふみきり北踏切～かんさい関西だいがく大学だい第１こうとうがっこう高等学校みなみふみきり南踏切） | 0.6 |
| すいたし吹田市 | 5-r3 | せんりやま千里山ひがし東１ごう号せん線 （はんきゅう阪急せんりやまえきまえ千里山駅前ふみきり踏切～はん阪きゅうかんだいまええき急関大前駅きたふみきり北踏切） | 0.6 |
|  | 5-r4 | せんり千里やまひがし山東せんりやま千里山にし西１ごう号せん線 （はん阪きゅうかんだいまええき急関大前駅きたふみきり北踏切～かんさい関西だいがく大学せいもんまえ正門前） | 0.3 |
|  | 5-r5 | せんり千里やまひがし山東やまて山手まるやま円山１ごう号せん線 （はん阪きゅうかんだいまええき急関大前駅きたふみきり北踏切～かんさい関西だいがく大学ようちえん幼稚園みなみふみきり南踏切） | 0.4 |
| ごう合 けい計 |  |  | 1.9 |

カ	みなみせんり南千里ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| すいたし吹田市 | 6-r7 | たかの高野だい台36ごう号せん線 （さたけ佐竹だい台しんりょうじょまえ診療所前バスてい停にしがわ西側こうさてん交差点～たかの高野こうえんまえ公園前） | 0.1 |
| ごう合 けい計 |  |  | 0.1 |

キ	きしべ岸部ちく地区

| せっち設置 かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| すいたし吹田市 | 7-r8 | きしべ岸部みなみ南４ごう号せん線（とくべつ特別ようご養護ろうじん老人ホームメルヴェイユすいた吹田にしがわ西側のこうさてん交差点からみなみがわ南側２つめ目のこうさてん交差点まで） | 0.2 |
|  | 7-r9 | きしべなか岸部中48ごう号せん線（せいしょうねん青少年クリエイティブセンターまえ前こうさてん交差点～すいたし吹田市こうりゅう交流かつどうかんまえ活動館前） | 0.1 |
|  | 7-r10 | きしべなか岸部中43ごう号せん線 （きしべなか岸部中１ちょうめ丁目25ばん番ちさき地先きたがわ北側～こうれいしゃ高齢者いこいのいえまえ家前） | 0.1 |
|  | 7-r11 | きしべ岸部みなみ南６ごう号せん線 （はんきゅう阪急しょうじゃく正雀えき駅～おおさか大阪がくいん学院だいがく大学１ごうかん号館ほくとう北東のこうさてん交差点） | 0.3 |
|  | 7-r12 | きしべ岸部なかうち中内ほんまち本町せん線（JRきしべ岸辺えき駅にしがわ西側のこうさてん交差点～きしべ岸部みなみ南１ちょうめ丁目25ばんちさき番地先なんとうがわ南東側） | 0.2 |
|  | 7-r13 | きしべ岸部みなみ南５ごう号せん線（きし岸べ部みなみ南１ちょうめ丁目25ばんち番地さき先みなみがわ南側） | 0.1 |
|  | 7-r14 | きしべ岸部みなみみなみしょうじゃく南南正雀１ごう号せん線（きしべ岸部みなみ南１ちょうめ丁目25ばん番ちさき地先なんせいがわ南西側～おおさか大阪がくいん学院だいがく大学４ごう号もんまえ門前） | 0.1 |
| すいたし吹田市・ おおさか大阪がくいん学院 だいがく大学 | 7-R1 | きしべ岸部みなみ南６ごう号せん線（おおさか大阪がくいん学院だいがく大学１ごうかん号館ほくとう北東のこうさてん交差点～おおさか大阪がくいん学院だいがく大学９ごう号もんまえ門前） | 0.1 |
|  | 7-R2 | きしべ岸部みなみみなみしょうじゃく南南正雀１ごう号せん線（おおさか大阪がくいん学院だいがく大学４ごう号もんまえ門前～おおさか大阪がくいん学院だいがく大学1ごうかん号館なんせいがわ南西側のこうさてん交差点） | 0.2 |
| ごう合 けい計 |  |  | 1.4 |

ク	きたせんり北千里ちく地区

| せっち設置かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 8-R2 | やま山だかみ田上おのはら小野原せん線 （おおさか大阪だいがく大学せんりもん千里門にしがわ西側～おおさか大阪だいがく大学にしもんまえ西門前こうさてん交差点） | 0.3 |
| おおさか大阪だいがく大学 | 8-R3 | おおさか大阪だいがく大学ないけいろ内経路（しせつない施設内けいろ経路）（おおさか大阪だいがく大学にしもんまえ西門前こうさてん交差点～おおさか大阪だいがくい大学医がくぶ学部ふぞく附属びょういん病院いりぐちまえ入口前） | 1.2 |
| せんり千里きた北ｾﾝﾀｰ かぶしき株式かいしゃ会社 | 8-R4 | ディオスきたせんりない北千里内けいろ経路（しせつない施設内けいろ経路） （はんきゅう阪急きたせんり北千里えき駅～えきまえ駅前ひろば広場） | 0.01 |
| すいたし吹田市 | 8-r8 | せんりきた千里北こうえん公園ないえん内園ろ路（しせつない施設内けいろ経路） （せんり千里きた北こうえん公園ふるえ古江せん線～おおさか大阪だいがく大学せんりもん千里門にしがわ西側） | 0.3 |
|  | 8-r9 | せんりきた千里北こうえん公園ないえん内園ろ路（しせつない施設内けいろ経路） （ふじ藤しろ白だい台４ちょうめ丁目バスてい停みなみがわ南側こうさてん交差点～たいいくかん体育館・プール・やがい野外かつどう活動センター） | 0.8 |
| ごう合 けい計 |  |  | 2.61 |

ケ	ばんぱく万博こうえん公園しゅうへん周辺ちく地区

| せっち設置かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| おおさかふ大阪府 | 9-R5 | いばらき茨木せっつ摂津せん線（せんり千里ばんぱく万博こうえん公園せんよう専用１ごう号せん線～ばんぱく万博きねん記念こうえん公園にしぐち西口けいゆ経由～おおさか大阪モノレールこうえん公園ひがしぐち東口えきまえ駅前） | 3.4 |
|  | 9-R6 | いばらき茨木せっつ摂津せん線（ホテルはん阪きゅう急エキスポパークまえ前～しりつ市立すいた吹田サッカースタジアムきたがわ北側） | 0.7 |
|  | 9-R7 | ばんぱく万博きねん記念こうえんえきまえ公園駅前・ちゅうおう中央イベントひろば広場 （おおさか大阪モノレールばんぱく万博きねん記念こうえんえきまえ公園駅前～ちゅうおう中央ばし橋みなみづめ南詰） | 0.2 |
| ごう合 けい計 |  |  | 4.3 |

こんかい今回、ばんぱく万博きねん記念こう公えんない園内のけいろ経路については、おおさかふ大阪府がいどう移動とう等えんかつか円滑化にむ向けたと取りく組みをおこ行なっているため、せいかつ生活かんれん関連けいろ経路へのせんてい選定をおこ行なわず「おおさかふ大阪府せいび整備はんい範囲」としてい位ち置づけます。

こんご今後、よりいったいてき一体的・じゅうてんてき重点的なせいび整備をじつげん実現するためおおさかふ大阪府ときょうぎ協議をおこ行なっていきます。

コ	みなみすいた南吹田ちく地区

| せっち設置かんりしゃ管理者 | きごう記号 | ろせんめい路線名 | えんちょう延長 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| すいたし吹田市 | 10-r4 | かわぎし川岸みなみすいた南吹田せん線 （JRみなみすいたえき南吹田駅～すいた吹田だいろく第六しょうがっこうまえ小学校前こうさてん交差点） | 0.6 |
|  | 10-r5 | みなみすいた南吹田23ごう号せん線（スシローみなみすいたてん南吹田店のにしがわ西側こうさてん交差点～すいたし吹田市すいどうきょく水道局のなんとうがわ南東側こうさてん交差点） | 0.3 |
|  | 10-r6 | みなみせいわ南清和えん園かわぎし川岸１ごう号せん線 （すいろく吹六ちく地区こうみんかんまえ公民館前～すいた吹田だいろく第六しょうがっこうまえ小学校前こうさてん交差点） | 0.05 |
|  | 10-r7 | かねでんおおふき金田大吹ばし橋せん線（セブンイレブンみなみすいた南吹田３ちょうめ丁目てん店のほくせいがわ北西側こうさてん交差点～すいた吹田みなみちく南地区こうみんかん公民館きたがわ北側のこうさてん交差点） | 0.2 |
| ごう合 けい計 |  |  | 1.15 |

２	バリアフリーか化じぎょう事業のないよう内容とスケジュール

（1）	こうきょう公共こうつう交通とくてい特定じぎょう事業

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| えさか江坂ちく地区 |  |  |  |
| えさか江坂えき駅（おおさか大阪メトロ・きた北おおさか大阪きゅうこう急行） | すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備 | ほどう歩道からかいさつ改札かい階までのエレベーターをせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | なんぼく南北かいさつ改札ぐち口にじどう自動はばびろ幅広かいさつき改札機をせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | くるま車いすよう用トイレない内のびひん備品のせっち設置やわかりやすいあんない案内ひょうじ表示などのじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | えんかつ円滑ないどう移動のすいしん推進にきよ寄与するICカードどうにゅう導入 | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのかいぜん改善 | かんりょう完了 |
| やまだ山田ちく地区 |  |  |  |
| やまだえき山田駅（おおさか大阪モノレール） | すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備 | ちじょう地上からホームまでのエレベーターをせっち設置（げんざい現在のエレベーターはかいさつ改札からホームまでりよう利用） | かんりょう完了 |
|  | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | はばびろ幅広かいさつ改札のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | かいだん階段のて手すりのかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | ホーム、しゃりょう車両のだんさ段差かいしょう解消 | かんりょう完了 |
|  |  | えんかつ円滑ないどう移動のすいしん推進にきよ寄与するICカードどうにゅう導入 | かんりょう完了 |
|  |  | くるま車いすよう用トイレない内のびひん備品などのじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | こうがい構外へのあんない案内ひょうじ表示のせいび整備 | かんりょう完了 |
|  |  | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのかいぜん改善 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| やまだえき山田駅（はんきゅう阪急） | すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備 | とうざい東西れんらく連絡つうろ通路ひがしがわ東側にエレベーター１き基せっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | とうざい東西れんらく連絡つうろ通路ひがしがわ東側にエスカレーター２き基せっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | とうざい東西れんらく連絡つうろ通路かいだん階段ににだんしき二段式て手すりせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | モノレールれんらく連絡つうろ通路にしかいさつ西改札ふきん付近にエレベーター １き基せっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | モノレールれんらく連絡つうろ通路にエスカレーター２き基せっち設置 | かんりょう完了 |
|  | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | はばびろ幅広かいさつき改札機のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | しんがた新型タイプけんばいき券売機をとうざい東西かいさつ改札かく各１き基どうにゅう導入 | かんりょう完了 |
|  |  | くるま車いすよう用トイレのせっち設置（オストメイトしよう仕様トイレをふく含むたきのう多機能トイレのせっち設置） | かんりょう完了 |
|  |  | えんかつ円滑ないどう移動のすいしん推進にき寄よ与するICカードどうにゅう導入 | かんりょう完了 |
|  |  | とうざい東西れんらく連絡ちか地下つうろ通路のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | ちょうき長期 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | えき駅こうない構内・こうがい構外のしゅよう主要しせつ施設のどう動せん線にしかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックをせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | えきめい駅名ひょうじ表示、じこくひょう時刻表、てんじ点字うんちんひょう運賃表、うんちんひょう運賃表、ひなん避難ゆうどう誘導とう灯などのあんない案内ひょうじ表示のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | つうろない通路内およ及びかいだん階段、エレベータのり乗ぐち口までしかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックをせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | かいさつ改札ぐち口、エレベータなどにあんない案内かんばん看板をせっち設置 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| やまだえき山田駅 れんらく連絡つうろ通路 | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | つうろ通路ふくいん幅員のかくほ確保 | かんりょう完了 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | つうろない通路内にしかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックをせっち設置 | かんりょう完了 |
| すいた吹田・とよつ豊津ちく地区 |  |  |  |
| すいたえき吹田駅（はんきゅう阪急） | すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備 | かんけいしゃ関係者とのきょうぎ協議をすす進めながら、ひがしぐち東口、にしぐち西口のスロープをかん緩けいしゃか傾斜化 | かんりょう完了 |
|  | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | はばびろ幅広かいさつき改札機のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | くるま車いすよう用トイレない内のびひん備品のせっち設置やわかりやすいあんない案内ひょうじ表示などのせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | えんかつ円滑ないどう移動のすいしん推進にき寄よ与するICカードどうにゅう導入 | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | ちょうき長期 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのかいぜん改善 | かんりょう完了 |
| すいたえき吹田駅（JR） | すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備 | かいさつ改札かい階とホームをむす結ぶエレベーターをじょうげ上下ホームにせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | ホームからのてんらく転落じ時のきんきゅう緊急ていし停止ボタンのせいび整備 | かんりょう完了 |
|  |  | くるま車いすよう用トイレない内のびひん備品のせっち設置やわかりやすいあんない案内ひょうじ表示などのせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | えんかつ円滑ないどう移動のすいしん推進にきよ寄与するICカードどうにゅう導入 | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | たんき短期 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのかいぜん改善 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| とよつえき豊津駅 （はんきゅう阪急） | すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備 | かんけいしゃ関係者とのきょうぎ協議をすす進めながら、ちじょう地上、かいさつ改札かい階、ホームをつなぐエレベーターのせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | はばびろ幅広かいさつき改札機のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | くるま車いすよう用トイレない内のびひん備品のせっち設置やわかりやすいあんない案内ひょうじ表示などのせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | えんかつ円滑ないどう移動のすいしん推進にき寄よ与する ICカードどうにゅう導入 | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | ちょうき長期 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのかいぜん改善 | かんりょう完了 |
| ももやま桃山だい台ちく地区 |  |  |  |
| ももやまだいえき桃山台駅 （きた北おおさか大阪きゅうこう急行） | すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備 | かんけいしゃ関係者、くに国などとのきょうぎ協議をすす進めながらちじょう地上・かいさつ改札かい階・ホームをむす結ぶすいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | かいさつ改札かい階とホームをむす結ぶエスカレーターせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | えき駅のでいりぐち出入口 | えき駅まえひろば前広場やしゅうへん周辺しせつ施設とのれんぞくせい連続性およ及びえき駅りようしゃ利用者のどう動せん線などにはいりょ配慮した、こうりつてき効率的かつこうかてき効果的なでいりぐち出入口のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | しゃりょうない車両内のもじ文字あんない案内そうち装置のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | だれもがりよう利用しやすいけんばいき券売機のどうにゅう導入 | かんりょう完了 |
|  |  | くるま車いすよう用トイレのせっち設置（オストメイトしよう仕様トイレをふく含むたきのう多機能トイレのせっち設置） | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | こうがい構外へのあんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのかいぜん改善 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| せんりやま千里山・かんだいまえ関大前ちく地区 |  |  |  |
| せんりやまえき千里山駅 （はんきゅう阪急） | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | たきのう多機能トイレのせっち設置（オストメイトしよう仕様トイレをふく含むたきのう多機能トイレ） | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | ちょうき長期 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | かへんしき可変式じょうほう情報ひょうじ表示そうち装置のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのかいぜん改善 | かんりょう完了 |
| かんだいまええき関大前駅 （はんきゅう阪急） | すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備 | かんけいしゃ関係者、くに国などとのきょうぎ協議をすす進めながら、ちじょう地上・かいさつ改札かい階・ホームをむす結ぶエレベーターをせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | かいだん階段ににだんしき二段式て手すりをせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | たきのう多機能トイレのせっち設置(オストメイトしよう仕様トイレをふく含むたきのう多機能トイレのせっち設置) | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | ちゅうき中期 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | かへんしき可変式じょうほう情報ひょうじ表示そうち装置をせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのかいぜん改善 | かんりょう完了 |
| みなみせんり南千里ちく地区 |  |  |  |
| みなみせんり南千里えき駅 （はんきゅう阪急） | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | かいだん階段ににだんしき二段式て手すりをせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | たきのう多機能トイレのせっち設置（オストメイトしよう仕様トイレをふく含むたきのう多機能トイレ） | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | ちょうき長期 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | かへんしき可変式じょうほう情報ひょうじ表示そうち装置のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのかいぜん改善 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| きしべ岸部ちく地区 |  |  |  |
| きしべ岸辺えき駅（JR） | すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備 | かんけい関係きかん機関できょうぎ協議をすす進めながら、かいさつ改札ぐち口からホームをむす結ぶけい経ろじょう路上にエレベーターをせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | かいだん階段ににだんしき二段式て手すりをせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | たきのう多機能トイレせっち設置（オストメイトしよう仕様トイレをふく含むたきのう多機能トイレ） | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | ちょうき長期 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のわかりやすいはいち配置 | かんりょう完了 |
|  |  | かへんしき可変式じょうほう情報ひょうじ表示そうち装置のせっち設置 | かんりょう完了 |
| きたせんり北千里ちく地区 |  |  |  |
| きたせんり北千里えき駅 （はんきゅう阪急） | すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備 | かんけいしゃ関係者とのきょうぎ協議をすす進めながら、ち地じょうかい上階からかいさつ改札かい階をむす結ぶけい経ろじょう路上にエレベーターのせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | たきのう多機能トイレせっち設置（オストメイトしよう仕様トイレをふく含むたきのう多機能トイレ） | かんりょう完了 |
|  |  | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | ちょうき長期 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
|  |  | かへんしき可変式じょうほう情報ひょうじ表示そうち装置のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのかいぜん改善 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ばんぱく万博こうえん公園しゅうへん周辺ちく地区 |  |  |  |
| ばんぱく万博きねん記念 こうえんえき公園駅 (おおさか大阪ﾓﾉﾚｰﾙ) | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
| こうえん公園ひがしぐち東口えき駅 (おおさか大阪ﾓﾉﾚｰﾙ) | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | かんりょう完了 |
|  | ゆうどう誘導あんない案内じょうほう情報しせつ施設のせいび整備 | こうない構内あんない案内ひょうじ表示のじゅうじつ充実 | かんりょう完了 |
| みなみすいた南吹田ちく地区 |  |  |  |
| みなみすいたえき南吹田駅 （JR） | えきしゃ駅舎のせいび整備 | バリアフリーきじゅん基準およ及びワークショップいけん意見をふ踏まえたえきしゃ駅舎せいび整備 | かんりょう完了 |
|  | こべつ個別しせつ施設 のせいび整備かいりょう改良とう等 | かどうしき可動式ホームさく柵のせっち設置 | ちょうき長期 |
| しない市内ぜんいき全域 |  |  |  |
| バスしゃりょう車両 | バスしゃりょう車両 | ていしょう低床バスのどうにゅう導入 | けいぞく継続 |

（2）	どうろ道路とくてい特定じぎょう事業

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| えさか江坂ちく地区 |  |  |  |  |
| こくどう国道423ごう号、 こくどう国道479ごう号 | おおさかふ大阪府 | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| たるみ垂水とよつ豊津せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しょくじゅたい植樹帯のかいりょう改良、でんちゅう電柱・しんごうちゅう信号柱のいせつ移設によるほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員のかくほ確保 | かんりょう完了 |
| とよつちょう豊津町12ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したコミュニティどうろ道路としてさいせいび再整備 | かんりょう完了 |
| えさか江坂ちょう町56ごう号せん線（たるみ垂水とよつ豊津せん線いなん以南） |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しょくじゅたい植樹帯のかいりょう改良、でんちゅう電柱・しんごうちゅう信号柱のいせつ移設によるほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員のかくほ確保 | たんき短期 |
| え江のき木ちょう町４ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | おうだん横断ほどう歩道などのきりさげ切下ぶ部にへいたんぶ平坦部をせっち設置 | かんりょう完了 |
| ほなみ穂波よしの芳野せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保したほどう歩道をかたがわ片側にせいび整備、でんちゅう電柱などのいせつ移設によるほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員のかくほ確保 | かんりょう完了 |
| やまだ山田ちく地区 |  |  |  |  |
| やま山だかみ田上おのはら小野原せん線 | おおさかふ大阪府 | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| みなみせんり南千里いばらき茨木 ていしゃじょう停車場せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | だんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| みのお箕面せっつ摂津せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (きゅう旧)おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線（やまだえき山田駅～しんはちおおじ新八王寺ばし橋） | おおさかふ大阪府 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| (きゅう旧）おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線 （み三ツつじ辻～やまだ山田しみん市民たいいくかん体育館） |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | だんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| あお青やまふじ山藤しろ白ふるえ古江せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道ふくいん幅員をちょうせい調整してほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保 | かんりょう完了 |
| つ津くも雲だい台36ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道ふくいん幅員をちょうせい調整してほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保 | かんりょう完了 |
| つ津くも雲ちゅうおう中央せん線 |  | きゅうけい休憩しせつ施設 のせっち設置 | さかみち坂道きゅうけい休憩しせつ施設のせっち設置 | かんりょう完了 |
| やまだ山田ひがしやまだ東山田にし西１ごう号せん線 |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどう誘導シートのせいび整備 | かんりょう完了 |
| やまだえきまえ山田駅前ひろば広場 (ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ) |  | すいちょく垂直いどう移動 しせつ施設のせいび整備 | きそん既存おうだん横断ほどう歩道とのだんさ段差かいしょう解消へのはいりょ配慮 | かんりょう完了 |
|  |  | こべつ個別しせつ施設の せいびかいりょうとう整備改良等 | ほどう歩道ふくいん幅員のかくほ確保 | かんりょう完了 |
|  |  |  | ゆる緩やかなほどう歩道こうばい勾配のかくほ確保 | かんりょう完了 |
|  |  |  | ほ歩こうしゃ行者のあんぜんせい安全性かくほ確保のためほしゃ歩車ぶんり分離さく柵をせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内 じょうほう情報しせつ施設 のせいび整備 | えきしゃ駅舎などへのどう動せん線にしかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックをせっち設置 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| やまだえきまえ山田駅前ひろば広場 (ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ) | すいたし吹田市 | タクシーベイ | バリアフリーか化にはいりょ配慮したタクシーベイのかいりょう改良 | かんりょう完了 |
| すいた吹田・とよつ豊津ちく地区 |  |  |  |  |
| こくどう国道479ごう号 | おおさかふ大阪府 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道ふくいん幅員をちょうせい調整してほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保 | かんりょう完了 |
| とよなか豊中すいた吹田せん線 |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックをせいび整備 | かんりょう完了 |
| おおさか大阪たかつき高槻きょうと京都せん線 |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックをせいび整備 | かんりょう完了 |
| かたやまちょう片山町31ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道ふくいん幅員をちょうせい調整してほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保、でんちゅう電柱、しんごうちゅう信号柱などのいせつ移設によりほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保 | たんき短期 |
| あさひ朝日がおか丘かたやま片山せん線 |  | こべつ個別しせつ施設の せいびかいりょうとう整備改良等 | さかみち坂道きゅうけい休憩しせつ施設のせっち設置 | かんりょう完了 |
| でぐち出口ちょう町４ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | さく柵をてっきょ撤去しほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保、どうろ道路じゅうだん縦断こうばい勾配のちょうせい調整、でんせんるい電線類をちちゅうか地中化してほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保 | かんりょう完了 |
| でぐち出口ちょう町９ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保したほどう歩道をかたがわ片側にせっち設置 | かんりょう完了 |
| かたやま片山たかはま高浜せん線 |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| すいたえき吹田駅まえせん前線 |  | こべつ個別しせつ施設の せいびかいりょうとう整備改良等 | あんない案内ひょうしき標識のせいび整備 | かんりょう完了 |
| すいたえき吹田駅まえせん前線（JRすいたえきまえ吹田駅前ひろば広場） |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | えきまえ駅前ひろば広場せいび整備としていったいてき一体的にせいび整備 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| あさひまち朝日町１ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道ふくいん幅員をちょうせい調整してほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員かくほ確保 | かんりょう完了 |
| あさひまち朝日町２ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | おうだん横断ほどう歩道などとのきりさげ切下ぶ部にへいたんぶ平坦部をせっち設置 | かんりょう完了 |
| きしべ岸部なかうち中内ほんまち本町せん線 |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| ほなみ穂波よしの芳野せん線 |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用シートをせいび整備 | かんりょう完了 |
| なか中のしま島かわぎし川岸せん線 |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用シートをせいび整備 | かんりょう完了 |
| あさひまち朝日町うちほん内本まち町せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道ふくいん幅員をちょうせい調整してほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保 | かんりょう完了 |
| もとまちうち元町内ほんまち本町せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道ふくいん幅員をちょうせい調整してほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保 | かんりょう完了 |
| ももやま桃山だい台ちく地区 |  |  |  |  |
| こくどう国道423ごう号 | おおさかふ大阪府 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゅう集すい水ます桝ぶた蓋のかいしゅう改修、おうだん横断ほどう歩道とのきりさげぶ切下部のかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどう誘導ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| ももやま桃山だい台１ごう号せん線 （えきまえ駅前ひろば広場） | すいたし吹田市 | きせつ既設ひろば広場の かいりょう改良 | げんきょう現況スロープのかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | すいちょく垂直いどう移動 しせつ施設のせいび整備 | エレベーターのせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどう誘導ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| たけみ竹見だい台せんよう専用2ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | ほどう歩道ふくいん幅員のかくほ確保 | かんりょう完了 |
| たけみ竹見ももやま桃山せんよう専用１ごう号せん線 |  | すいちょく垂直いどう移動 しせつ施設のせいび整備 | ほどう歩道きょう橋へのエレベーターせっち設置、て手すりのせっち設置 | かんりょう完了 |
| たけみ竹見ももやま桃山せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | （にしがわ西側ほどう歩道）しゃどう車道とほどう歩道のだんさ段差ほそう舗装・ろうきゅうか老朽化のかいしょう解消、にしがわいち西側一けいろ経路のかくほ確保、しょうめいちゅう照明柱いせつ移設によるゆうこう有効ふくいん幅員のかくほ確保 | かんりょう完了 |
| ももやま桃山だい台41ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | ほどう歩道きり切さげ下ぶ部のかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどう誘導ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| せんりやま千里山・かんだいまえ関大前ちく地区 |  |  |  |  |
| さたけ佐竹せんりやまえき千里山駅せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | とし都市けいかく計画どうろ道路としてせいび整備、りょうがわ両側にほどう歩道せいび整備 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| せんりやま千里山にしかすが西春日せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道のだんさ段差・ほそう舗装ろうきゅうか老朽化のかいしょう解消、しゃどう車道きりさげぶ切下部のだんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消（こうさてんぶ交差点部） | かんりょう完了 |
|  |  |  | ロータリーぶぶん部分のろめん路面ひょうじ表示によるどうろ道路きのう機能かくほ確保 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| みなみせんり南千里ちく地区 |  |  |  |  |
| すいた吹田みのお箕面せん線 | おおさかふ大阪府 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道のだんさ段差・ろめん路面ほそう舗装のろうきゅうか老朽化のかいしょう解消、おうだん横断ほどう歩道とのきりさげぶ切下部のかいりょう改良、そっこう側溝のみぞ溝ぶた蓋のせいび整備 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| みなみせんり南千里いばらき茨木 ていしゃじょう停車場せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道のだんさ段差・ろめん路面ほそう舗装のろうきゅうか老朽化のかいしょう解消、おうだん横断ほどう歩道とのきりさげぶ切下部のかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| つ津くも雲だい台53ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道のだんさ段差・ろめん路面ほそう舗装のろうきゅうか老朽化のかいしょう解消、おうだん横断ほどう歩道とのきりさげぶ切下部のかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| みなみせんり南千里えき駅たかの高野せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道のだんさ段差・ろめん路面ほそう舗装のろうきゅうか老朽化のかいしょう解消、おうだん横断ほどう歩道とのきりさげぶ切下部のかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | じぎょうしゃ事業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| つ津くも雲がいしゅう外周せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道のだんさ段差・ろめん路面ほそう舗装のろうきゅうか老朽化のかいしょう解消、ほどう歩道ない内きりさげぶ切下部のかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| さたけ佐竹だい台15ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道のだんさ段差・ろめん路面ほそう舗装のろうきゅうか老朽化のかいしょう解消、ほどう歩道ない内きりさげぶ切下部のかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| さたけ佐竹ちゅうおう中央せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道のだんさ段差・ろめん路面ほそう舗装のろうきゅうか老朽化のかいしょう解消、ほどう歩道ない内きりさげぶ切下部のかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| ももやま桃山だい台41ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道のだんさ段差・ろめん路面ほそう舗装のろうきゅうか老朽化のかいしょう解消、おうだん横断ほどう歩道とのきりさげぶ切下部のかいりょう改良、そっこう側溝のみぞ溝ぶた蓋のせいび整備 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 |  | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| きしべ岸部ちく地区 |  |  |  |  |  |
| やまだ山田さいでら佐井寺きしべ岸部せん線 |  | すいたし吹田市 | どうろ道路のせいび整備 | バリアフリーにはいりょ配慮したほどう歩道のせいび整備 | かんりょう完了 |
|  |  |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、ほ歩どうない道内だんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消 | かんりょう完了 |
|  |  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| きしべ岸部みなみ南１ごう号せん線 |  |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したこうつう交通ひろば広場のせいび整備 | かんりょう完了 |
| きしべ岸部みなみ南２ごう号せん線 |  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| きしべ岸部みなみ南３ごう号せん線 |  |  | こべつ個別しせつ施設の せいびかいりょうとう整備改良等 | しょうめい照明しせつ施設のせいび整備 | かんりょう完了 |
|  |  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| きしべ岸辺えきまえ駅前せん線 |  |  | えきまえ駅前ひろば広場の せいび整備 | バリアフリーにはいりょ配慮したこうつう交通ひろば広場のせいび整備 | かんりょう完了 |
| てんどう天道きしべ岸部せん線 |  |  | どうろ道路のせいび整備 | バリアフリーにはいりょ配慮したほどう歩道のせいび整備 | かんりょう完了 |
| きしべ岸部しんまち新町きしべ岸部 みなみ南ほこうしゃ歩行者せんよう専用 １ごう号せん線（なんぼく南北 じゆう自由つうろ通路） |  |  | つうろ通路のせいび整備 | バリアフリーきじゅん基準にてき適ごう合したじゆう自由つうろ通路のせいび整備 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | じぎょうしゃ事業者 |  | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| きたせんり北千里ちく地区 |  |  |  |  |  |
| みのお箕面せっつ摂津せん線 |  | おおさかふ大阪府 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | かんりょう完了 |
|  |  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| せんりきた千里北こうえん公園ふるえ古江せん線（せんりきた千里北こうえん公園いりぐち入口～あおやま青山だい台ちゅうがっこうまえ中学校前こうさてん交差点） |  | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | ほ歩どうない道内だんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | かんりょう完了 |
|  |  |  | こべつ個別しせつ施設の せいびかいりょうとう整備改良等 | さかみち坂道きゅうけい休憩スペースのせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| せんりきた千里北こうえん公園ふるえ古江せん線（えきまえ駅前ひろば広場） |  |  | えきまえ駅前ひろば広場の かいりょう改良 | えきまえ駅前ひろば広場のせいび整備・バスてい停のかいりょう改良・カラーほそう舗装 | ※ |
|  |  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | ※ |

※こんご今後、きたせんり北千里えきまえ駅前ちく地区だいいっしゅ第一種しがいち市街地さいかいはつ再開発じぎょう事業とちょうせい調整し、じぎょう事業をおこな行います。

| たいしょう対象 | じぎょうしゃ事業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| あおやま青山ふるえ古江せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | ほ歩どうない道内だんさ段差･こうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、しゃどう車道･おうだん横断ほどう歩道などとのだんさ段差･こうばい勾配のかいしょう解消 | かんりょう完了 |
|  |  | きゅうけい休憩しせつ施設 のせっち設置 | さかみち坂道きゅうけい休憩スペースのせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | こべつ個別しせつ施設の せいびかいりょうとう整備改良等 | くるまど車止めポールのかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| ふじ藤しろ白ふるえ古江せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | ほ歩どうない道内だんさ段差･こうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、しゃどう車道･おうだん横断ほどう歩道などとのだんさ段差･こうばい勾配のかいしょう解消 | かんりょう完了 |
|  |  | きゅうけい休憩しせつ施設 のせっち設置 | さかみち坂道きゅうけい休憩スペースのせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| あおやまふじしろふるえせん青山藤白古江線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | ほ歩どうない道内だんさ段差･こうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、しゃどう車道･おうだん横断ほどう歩道などとのだんさ段差･こうばい勾配のかいしょう解消 | かんりょう完了 |
|  |  | きゅうけい休憩しせつ施設 のせっち設置 | さかみち坂道きゅうけい休憩スペースのせっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| ふじ藤しろ白だい台49ごう号せん線 |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ばんぱく万博こうえん公園しゅうへん周辺ちく地区 |  |  |  |  |
| いばらきせっつせん茨木摂津線（せんり千里ばんぱく万博こうえん公園せんよう専用１ごう号せん線～きゅう旧ホテルはん阪きゅう急エキスポパークまえ前） | おおさかふ大阪府 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道･おうだん横断ほどう歩道などとのだんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| いばらきせっつせん茨木摂津線（こうえん公園ひがしぐち東口 えきまえ駅前～しりつ市立すいた吹田サッカースタジアムきたがわ北側） |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道･おうだん横断ほどう歩道などとのだんさ段差こうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線（こうえん公園ひがしぐち東口えき駅みなみがわ南側～しげん資源リサイクルセンターまえ前） |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道･おうだん横断ほどう歩道などとのだんさ段差こうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| せんりばんぱくこうえん千里万博公園せんよう専用１ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道･おうだん横断ほどう歩道などとのだんさ段差こうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | ※ |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | ※ |

※おおさかふ大阪府のばんぱく万博きねん記念こうえんえきまえ公園駅前しゅうへん周辺ちく地区かっせいか活性化じぎょう事業とちょうせい調整し、じぎょう事業をおこないます。

| たいしょう対象 | じぎょうしゃ事業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| みなみすいた南吹田ちく地区 |  |  |  |  |
| みなみすいた南吹田17ごう号せん線・みなみすいた南吹田89ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道とのこうばい勾配のかいしょう解消、ほどう歩道きりさげぶ切下部のこうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、ほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員かくほ確保のためのしょくじゅ植樹ます桝かいしゅう改修 | かんりょう完了 |
|  |  | すいちょくいどう垂直移動しせつ施設のせいび整備 | バリアフリーにはいりょ配慮したりったい立体おうだん横断しせつ施設のせいび整備 | かんりょう完了 |
|  |  | こべつ個別しせつ施設の せいびかいりょうとう整備改良等 | しょうめい照明しせつ施設のせいび整備 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| かねでんおおふき金田大吹ばし橋せん線 |  | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道とのこうばい勾配のかいしょう解消、ほどう歩道きりさげぶ切下部のこうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、ほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員かくほ確保のためのしょくじゅ植樹ます桝かいしゅう改修 | かんりょう完了 |
|  |  | こべつ個別しせつ施設の せいびかいりょう整備改良とう等 | しょうめい照明しせつ施設のせいび整備 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | じぎょうしゃ事業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ほなみ穂波よしの芳野せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路の かいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道とのこうばい勾配のかいしょう解消、ほどう歩道きりさげぶ切下部のこうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、ほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員かくほ確保のためのかだん花壇かいしゅう改修 | かんりょう完了 |
|  |  | こべつ個別しせつ施設の せいびかいりょうとう整備改良等 | しょうめい照明しせつ施設のせいび整備 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内の せいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |

（3）	こうつう交通あんぜん安全とくてい特定じぎょう事業

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| えさか江坂ちく地区 |  |  |  |
| えさか江坂ちょう町ひがしこうさてん東交差点 ［こくどう国道423ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| とよつちょう豊津町きたこうさてん北交差点 ［こくどう国道423ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 こうつう交通じゃくしゃよう弱者用お押しボタンのせっち設置 | かんりょう完了 |
| えさか江坂えきまえ駅前こうさてん交差点 ［こくどう国道423ごう号・たるみ垂水とよつ豊津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ひろ広しばちょう芝町11ばん番こうさてん交差点 ［こくどう国道423ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| くろうど蔵人ちょう町こうさてん交差点 ［こくどう国道479ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| くろうど蔵人ひがしこうさてん東交差点 ［こくどう国道479ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| え江のき木ちょう町にしこうさてん西交差点 ［こくどう国道479ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| え江のきちょう木町きたこうさてん北交差点 ［こくどう国道479ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ひろ広しばちょう芝町９ばん番こうさてん交差点 ［こくどう国道479ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| えさか江坂こうえんまえ公園前こうさてん交差点 ［たるみ垂水とよつ豊津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| たるみちょう垂水町３ちょうめ丁目みなみこうさてん南交差点 ［たるみ垂水とよつ豊津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| え江のきちょう木町１６ばん番こうさてん交差点 ［ほなみ穂波よしの芳野せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| やまだ山田ちく地区 |  |  |  |
| み三ツつじ辻こうさてん交差点 ［（きゅう旧）おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| み三ツつじ辻きたこうさてん北交差点 ［（きゅう旧）おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| やまだえき山田駅ひがしこうさてん東交差点 ［（きゅう旧）おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| モノレールやまだえきまえ山田駅前こうさてん交差点［（きゅう旧）おおさか大阪ちゅうおう中央かんじょう環状せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| こうさいいん弘済院ひがしこうさてん東交差点 ［みなみせんり南千里いばらき茨木ていしゃじょう停車場せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ばんぱく万博こうえん公園にしこうさてん西交差点 ［みなみせんり南千里いばらき茨木ていしゃじょう停車場せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| きたしょうぼう北消防しょまえ署前こうさてん交差点 ［みのお箕面せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| すいた吹田・とよつ豊津ちく地区 |  |  |  |
| すいた吹田けいさつ警察しょ署きたこうさてん北交差点 ［ほなみ穂波よしの芳野せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| にし西のしょうちょう庄町こうさてん交差点 ［おおさか大阪たかつき高槻きょうと京都せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| かたやまちょう片山町２ちょうめ丁目ひがしこうさてん東交差点 ［おおさか大阪たかつき高槻きょうと京都せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| でぐち出口ちょう町みなみこうさてん南交差点 ［おおさか大阪たかつき高槻きょうと京都せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| はん阪きゅうすいたえき急吹田駅ひがしぐち東口こうさてん交差点 ［こくどう国道479ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| すいた吹田うちほん内本まち町こうさてん交差点 ［こくどう国道479ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| すいた吹田うちほん内本まち町１ちょうめ丁目こうさてん交差点 ［こくどう国道479ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| すいた吹田かんさいまえ簡裁前こうさてん交差点 ［こくどう国道479ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| うちほん内本まち町２ちょうめ丁目こうさてん交差点 ［こくどう国道479ごう号］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| でぐち出口ちょう町１９ばん番こうさてん交差点 ［とよなか豊中すいた吹田せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 こうつう交通じゃくしゃよう弱者用お押しボタンのせっち設置 | かんりょう完了 |
| かんさい関西てつどう鉄道がくえんまえ学園前こうさてん交差点 ［かたやまちょう片山町31ごう号せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| かたやまちょう片山町２ちょうめ丁目にしこうさてん西交差点 ［かたやまちょう片山町31ごう号せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| かたやま片山しょうがっこうまえ小学校前こうさてん交差点 ［あさひ朝日がおか丘かたやま片山せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 こうつう交通じゃくしゃよう弱者用お押しボタンのせっち設置 | かんりょう完了 |
| あさひまち朝日町きたこうさてん北交差点 ［かたやま片山たかはま高浜せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| とうえい東栄こうさてん交差点 ［かたやま片山たかはま高浜せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ひがしあさひまち東旭町こうさてん交差点 ［かたやま片山たかはま高浜せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| もとまち元町こうさてん交差点 ［すいた吹田ていしゃじょう停車場せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| すいたえきまえ吹田駅前こうさてん交差点 ［すいた吹田ていしゃじょう停車場せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| すいたえき吹田駅みなみこうさてん南交差点 ［すいたえき吹田駅まえせん前線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 こうつう交通じゃくしゃよう弱者用お押しボタンのせっち設置 | かんりょう完了 |
| たかはまちょう高浜町こうさてん交差点 ［すいたえき吹田駅まえせん前線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| たかはま高浜じんじゃまえ神社前にしこうさてん西交差点 ［すいたえき吹田駅まえせん前線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| あさひまち朝日町こうさてん交差点 ［すいたえき吹田駅まえせん前線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| たかはまちょう高浜町ひがしこうさてん東交差点 ［きしべ岸部なかうち中内ほんまち本町せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| いずみちょう泉町１ちょうめ丁目こうさてん交差点 [ほなみ穂波よしの芳野せん線] | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| せんりやま千里山・かんだいまえ関大前ちく地区 |  |  |  |
| せんりやまえきまえ千里山駅前こうさてん交差点 ［せんりやま千里山にしかすが西春日せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| せんり千里だいに第二しょうがっこうまえ小学校前こうさてん交差点 ［さたけ佐竹せんりやま千里山せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| かんだいまえ関大前こうさてん交差点 ［すいた吹田みのお箕面せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| みなみせんり南千里ちく地区 |  |  |  |
| みなみせんり南千里えきまえ駅前こうさてん交差点 ［すいた吹田みのお箕面せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ももやま桃山だい台１ちょうめ丁目こうさてん交差点 ［すいた吹田みのお箕面せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| せんりやま千里山にし西６ちょうめ丁目こうさてん交差点 ［すいた吹田みのお箕面せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| たかの高野だい台１ちょうめ丁目こうさてん交差点 ［みなみせんり南千里いばらき茨木ていしゃじょう停車場せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| さたけ佐竹だい台２ちょうめ丁目こうさてん交差点 ［とよなか豊中せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| さたけ佐竹だい台２ちょうめ丁目ひがしこうさてん東交差点 ［とよなか豊中せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| さたけだい佐竹台センターいりぐち入口こうさてん交差点［とよなか豊中せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ぼだい菩提いけ池ひがしこうさてん東交差点 ［さたけ佐竹だい台１５ごう号せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| たかのだい高野台しょうがっこう小学校にしこうさてん西交差点 ［みなみせんり南千里えき駅たかの高野せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| せんりやま千里山にし西６ちょうめ丁目みなみこうさてん南交差点 ［すいた吹田みのお箕面せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| きしべ岸部ちく地区 |  |  |  |
| きしべなか岸部中１ちょうめ丁目ひがしこうさてん東交差点 ［やまだ山田さいでら佐井寺きしべ岸部せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| きしべなか岸部中だいいち第一こうえんまえ公園前こうさてん交差点 ［やまだ山田さいでら佐井寺きしべ岸部せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| きしべ岸部だいいち第一しょうがっこう小学校にしこうさてん西交差点 ［やまだ山田さいでら佐井寺きしべ岸部せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| きしべ岸部だいいち第一しょうがっこうまえ小学校前こうさてん交差点 ［やまだ山田さいでら佐井寺きしべ岸部せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| きたせんり北千里ちく地区 |  |  |  |
| ふるえ古江だい台４ちょうめ丁目こうさてん交差点 ［あおやま青山ふるえ古江せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ふるえだい古江台しょうがっこうまえ小学校前こうさてん交差点 ［あおやま青山ふるえ古江せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| あおやまだい青山台ちゅうがっこうまえ中学校前こうさてん交差点 ［あおやま青山ふるえ古江せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| あおやま青山だい台４ちょうめ丁目こうさてん交差点 ［あおやま青山ふるえ古江せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| あおやまだい青山台しょうがっこうまえ小学校前こうさてん交差点 ［あおやま青山ふるえ古江せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| きんらん金蘭たんだいまえ短大前こうさてん交差点 ［あおやま青山ふるえ古江せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ふじしろようちえん幼稚園ひがしこうさてん東交差点 ［せんりきた千里北こうえん公園ふるえ古江せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ふじ藤しろ白ようちえんまえ幼稚園前こうさてん交差点 ［せんりきた千里北こうえん公園ふるえ古江せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ふじ藤しろ白だい台１ちょうめ丁目こうさてん交差点 ［みのお箕面せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| きたせんり北千里えきまえ駅前こうさてん交差点 ［みのお箕面せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| せんりきた千里北こうえんまえ公園前こうさてん交差点 ［みのお箕面せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 こうつう交通じゃくしゃよう弱者用お押しボタンのせっち設置 | かんりょう完了 |
| きたせんり北千里こうこうまえ高校前こうさてん交差点 ［みのお箕面せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ふじ藤しろ白だい台５ちょうめ丁目こうさてん交差点 ［みのお箕面せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ばんぱく万博ちく地区 |  |  |  |
| ちょうわ調和ばし橋きたづめ北詰こうさてん交差点 ［いばらき茨木せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| きねん記念きょうかいまえ協会前こうさてん交差点 ［いばらき茨木せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |
| ばんぱく万博きねん記念きょうぎじょうまえ競技場前こうさてん交差点 ［いばらき茨木せっつ摂津せん線］ | しんごうき信号機のかいりょう改良 | しかくしょう視覚障がいしゃ者おんきょう音響しんごうき信号機のせっち設置 | かんりょう完了 |

（4）	そのた他じぎょう事業

ア	こうきょう公共こうつう交通にかん関するじぎょう事業

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| てつどう鉄道えき駅 | ソフトたいさく対策 | えきいん駅員のきょういく教育くんれん訓練のけいぞく継続じっし実施 | けいぞく継続 |
| バスてい停 | バスてい停 | バリアフリーか化にはいりょ配慮したバスてい停のかいりょう改良 | かんりょう完了 |

イ	どうろ道路にかん関するじぎょう事業

| たいしょう対象 | じぎょうしゃ事業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| えさか江坂ちく地区 |  |  |  |  |
| くまの熊野おおさか大阪せん線 | おおさかふ大阪府 | べっと別途きょうぎ協議 | みてい未定 | ちょうき長期 |
| えさか江坂ちょう町66ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保したほどう歩道をかたがわ片側にせいび整備 | たんき短期 |
| たるみちょう垂水町32ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保したほどう歩道をかたがわ片側にせいび整備 | たんき短期 |
| えさか江坂ちょう町56ごう号せん線（たるみ垂水とよつ豊津せん線いほく以北） |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | ゆうこう有効ふくいん幅員のかくほ確保、きりさげ切下ぶ部にへいたんぶ平坦部をせっち設置 | たんき短期 |
| たるみ垂水ひろ広しば芝せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | しゃどう車道ふくいん幅員をちょうせい調整してほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保、おうだん横断ほどう歩道などとのきりさげ切下ぶ部にへいたんぶ平坦部をせっち設置 | たんき短期 |
| とよつちょう豊津町21ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | ろめん路面ひょうじ表示でほどう歩道きのう機能をかくほ確保 | たんき短期 |
| よしのちょう芳野町2ごう号せん線 |  | こべつ個別しせつ施設のせいび整備 かいりょう改良とう等 | どうろ道路しょうめい照明しせつ施設のせいび整備 | たんき短期 |

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| やまだ山田ちく地区 |  |  |  |  |
| みなみせんりいばらき南千里茨木ていしゃじょう停車場せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | だんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消 | かんりょう完了 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | かんりょう完了 |
| すいた吹田・とよつ豊津ちく地区 |  |  |  |  |
| すいた吹田みのお箕面せん線 | おおさかふ大阪府 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | かみ上のかわ川をあんきょか暗渠化することによりようち用地をそうしゅつ創出しほどう歩道をせいび整備 | たんき短期 |
| とよなか豊中すいた吹田せん線 （とよつえき豊津駅いせい以西） |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | グリーンベルトをせいび整備 | かんりょう完了 |
| あさひ朝日がおか丘ちょう町６ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | ろめん路面ひょうじ表示でほどう歩道きのう機能をかくほ確保 | たんき短期 |
| でぐち出口ちょう町１ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | しょくじゅたい植樹帯のかいりょう改良によりほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保、くるまど車止めのいせつ移設・てっきょ撤去によりほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保 | たんき短期 |
| かたやまちょう片山町21ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | おうだん横断ほどう歩道さく柵、ひょうしき標識、しんごうちゅう信号柱などのいせつ移設によりほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保、くるまど車止めのいせつ移設・てっきょ撤去によりほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保 | たんき短期 |
| たるみちょう垂水町41ごう号せん線 |  | こべつ個別しせつ施設のせいび整備 かいりょう改良とう等 | しゅうへん周辺にはいりょ配慮したせいび整備 | たんき短期 |
| たるみちょう垂水町32ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保したほどう歩道をかたがわ片側にせいび整備 | たんき短期 |

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| しょうわちょう昭和町５ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | ろめん路面ひょうじ標示でほどう歩道きのう機能をかくほ確保 | たんき短期 |
| きしべみなみすいたえきせん岸部南吹田駅線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | そっこう側溝ぶた蓋せっち設置・しょくじゅたい植樹帯のかいりょう改良によりほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保、でんちゅう電柱のいせつ移設・てっきょ撤去によりほどう歩道ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保 | たんき短期 |
| えきまえ駅前ひろば広場 （バスターミナルなど） |  | すいちょく垂直いどう移動しせつ施設のせいび整備 | JRすいたえき吹田駅こうがい構外にちゅうおう中央かいさつ改札かい階とちじょう地上をむす結ぶエレベーターを１き基せっち設置 | かんりょう完了 |
|  |  |  | JRすいたえきまえ吹田駅前ひろば広場のかいりょう改良 | かんりょう完了 |
|  |  | タクシーベイ | バリアフリーか化にはいりょ配慮したタクシーベイのかいりょう改良 | かんりょう完了 |
| ももやま桃山だいちく台地区 |  |  |  |  |
| たけみ竹見だい台１ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | たんき短期 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |
| ももやま桃山だい台４ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | ほどう歩道ふくいん幅員のかくほ確保 | たんき短期 |
| ももやま桃山だい台せんよう専用５ ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | そっこう側溝ぶた蓋のかいりょう改良 | たんき短期 |

| たいしょう対象 | じぎょうしゃ事業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| せんりやま千里山・かんだいまえ関大前ちく地区 |  |  |  |  |
| すいた吹田みのお箕面せん線 | おおさかふ大阪府 | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |
| せんり千里やまひがし山東 1ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | げんどう現道にしがわ西側ぶぶん部分にしゃどう車道(はば幅４m)をかくほ確保し、のこ残りのふくいん幅員はろめん路面ひょうじ表示でほどう歩道きのう機能をかくほ確保 | たんき短期 |
| せんりやまひがし千里山東せんりやま千里山にし西 １ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | げんどう現道にしがわ西側ぶぶん部分にしゃどう車道(はば幅４m)をかくほ確保し、のこ残りのふくいん幅員はろめん路面ひょうじ表示でほどう歩道きのう機能をかくほ確保 | たんき短期 |
| せんり千里やまひがし山東やまて山手まるやま円山１ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | フタバボウルまえ前にしゃどう車道(はば幅５m)をかくほ確保し、のこ残りのふくいん幅員はろめん路面ひょうじ表示でほどう歩道きのう機能をかくほ確保 | たんき短期 |
| みなみせんり南千里ちく地区 |  |  |  |  |
| たかの高野だい台36ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | しゃどう車道とほどう歩道のだんさ段差・ろめん路面ほそう舗装のろうきゅうか老朽化のかいしょう解消、ほどう歩道きりさげぶ切下部のだんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消（こうさてん交差点） | たんき短期 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |
| きしべ岸辺ちく地区 |  |  |  |  |
| きしべ岸部みなみ南４ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、カラーほそう舗装 | たんき短期 |
| きしべなか岸部中48ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | カラーほそう舗装、くかく区画せん線 | たんき短期 |

| たいしょう対象 | じぎょうしゃ事業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| きしべなか岸部中43ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、ほ歩どうない道内だんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消 | たんき短期 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |
| きしべ岸部みなみ南６ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、ほ歩どうない道内だんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消、カラーほそう舗装 | たんき短期 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |
| きしべなかうちほんまち岸部中内本町せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | カラーほそう舗装、くかく区画せん線 | たんき短期 |
| きしべ岸部みなみ南５ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | カラーほそう舗装、そっこう側溝ほしゅう補修 | たんき短期 |
| きしべみなみみなみしょうじゃく岸部南南正雀１ごう号せん線（きしべ岸部みなみ南１ちょうめ丁目25ばんちさき番地先なんせいがわ南西側～おおさか大阪がくいん学院だいがく大学４ごう号もんまえ門前） |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| きしべ岸部みなみ南６ごう号せん線（おおさか大阪がくいん学院だいがく大学1 ごうかん号館ほくとう北東のこう交さ差てん点～おおさか大阪がくいん学院だいがく大学９ごう号もんまえ門前） | すいたし吹田市・おおさか大阪がくいん学院だいがく大学 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、ほ歩どうない道内だんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消、カラーほそう舗装 | たんき短期 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |
| きしべみなみみなみしょうじゃく岸部南南正雀１ごう号せん線（おおさか大阪がくいん学院だいがく大学４ごう号もんまえ門前 ～おおさか大阪がくいん学院だいがく大学１ごう号かん館なん南せい西がわ側こう交さ差てん点） |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせっち設置 | たんき短期 |
| きたせんり北千里ちく地区 |  |  |  |  |
| やま山だかみ田上おのはら小野原せん線 | おおさかふ大阪府 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | たんき短期 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |
| ばんぱく万博こうえん公園しゅうへん周辺ちく地区 |  |  |  |  |
| いばらきせっつせん茨木摂津線（せんりばんぱくこうえん千里万博公園せんよう専用１ごう号せん線～ばんぱく万博きねん記念こう公えん園にしぐち西口けいゆ経由～こうえん公園ひがしぐち東口えき駅まえ前） | おおさかふ大阪府 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | しゃどう車道･おうだん横断ほどう歩道などとのだんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | たんき短期 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |

| たいしょう対象 | じ事ぎょうしゃ業者 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| いばらきせっつせん茨木摂津線（きゅう旧ホテルはん阪きゅう急エキスポパークまえ前～しりつ市立すいた吹田サッカースタジアムきたがわ北側） | おおさかふ大阪府 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | しゃどう車道･おうだん横断ほどう歩道などとのだんさ段差・こうばい勾配のかいしょう解消、バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面 | たんき短期 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |
| みなみすいた南吹田ちく地区 |  |  |  |  |
| かわぎし川岸みなみすいた南吹田せん線 | おおさかふ大阪府・すいたし吹田市 | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期※ |
| みなみすいた南吹田23ごう号せん線 | すいたし吹田市 | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | ほ歩こうしゃ行者つうこう通行くうかん空間のかくほ確保 | たんき短期 |
| みなみせいわ南清和えん園かわぎし川岸1ごう号せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装、へいたん平坦なえん縁せき石をせいび整備することによりほこう歩行ゆうこう有効ふくいん幅員をかくほ確保 | たんき短期 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |
| かねでんおおふき金田大吹ばし橋せん線 |  | きせつ既設どうろ道路のかいりょう改良 | バリアフリーにはいりょ配慮したろめん路面ほそう舗装 | たんき短期 |
|  |  | ゆうどう誘導あんない案内のせいび整備 | しかくしょう視覚障がいしゃ者ゆうどうよう誘導用ブロックのせいび整備 | たんき短期 |
| みなみすいたえきえきまえ南吹田駅駅前ひろば広場 |  | えきまえ駅前ひろば広場のせいび整備 | せいび整備じぎょう事業であら新たにせっち設置されるえきまえ駅前ひろば広場のバリアフリーか化せいび整備 | かんりょう完了 |

※おおさかふ大阪府くかん区間かんりょう完了

ウ	こうつう交通あんぜん安全にかん関するじぎょう事業

| たいしょう対象 | こうもく項目 | ないよう内容 | じき時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| おうだん横断ほどう歩道 | おうだん横断ほどう歩道のせっち設置・かいりょう改良 | おうだん横断ほどう歩道せっち設置のけんとう検討 | けいぞく継続 |

エ	こころ心のバリアフリーにかん関するじぎょう事業

（ア）こころ心のバリアフリーについて

ハードせいび整備をおこな行っても、そのしせつ施設がつか使えるじょうたい状態でなければ、バリアフリーか化がなされているとはい言えません。また、ハードせいび整備をどれだけおこな行っても、かいしょう解消できないバリアもあります。

たと例えばほどうじょう歩道上のめいわく迷惑じてんしゃ自転車ちゅうしゃ駐車やしょうひん商品、かんばん看板などは、どうろ道路をつうこう通行するひと人にとってめいわく迷惑となるだけでなく、め目のふじゆう不自由なかた方がつうこう通行したばあい場合にはじこ事故をお起こすかのうせい可能性もあります。また、しんたいしょう身体障がいしゃよう者用ちゅうしゃ駐車スペースにしょう障がいをも持たないかた方がくるま車をちゅうしゃ駐車すると、ほんとう本当にそのスペースをひつよう必要とするかた方がしよう使用できなくなります。

これらをかいしょう解消するためには、ひとり一人ひとりの「こころ心のバリアフリー」がじゅうよう重要です。そして「こころ心のバリアフリー」をひろ広げていくためには、「たにんごと他人事」ではなく「じぶん自分のもんだい問題」としてとらえ、かんが考え、こうどう行動していくひつよう必要があります。

（イ）	と取りく組みじぎょう事業

ほんし本市では、こころ心のバリアフリーのすいしん推進にむ向けて、いか以下のソフトしさく施策をじゅうてんてき重点的にすす進めます。

ａ	こうほう広報・けいはつ啓発のすいしん推進

・しゃどう車道やほどう歩道、しんたいしょう身体障がいしゃよう者用のちゅうしゃ駐車スペース、こうえん公園などにおけるめいわく迷惑じてんしゃ自転車ちゅうしゃ駐車やいほう違法ちゅうしゃ駐車、ふほう不法せんようぶつ占用物（かんばん看板・しょうひん商品のはみだ出しなど）たいさく対策として、じてんしゃ自転車などのりようしゃ利用者へのマナー・モラルこうじょう向上のためのけいはつ啓発かんばん看板のせっち設置、てんぽ店舗へのこえか声掛け、ポスターのはいふ配布、またじてんしゃ自転車マナーアップきょうか強化げっかん月間をもう設けるなど、こうあん公安いいんかい委員会などのかんけい関係きかん機関・しみん市民ときょうりょく協力しながらじしゅく自粛のよ呼びかけ、しどう指導、とりしま取締りをすす進めます。

・そうごう総合きょういく教育やこうつう交通あんぜん安全きょういく教育などのなか中でバリアフリーのけいはつ啓発（こうつう交通ようぐ用具りようしゃ利用者へのマナーのこうじょう向上、こ子どものころ頃からのバリアフリーへのりかい理解のこうじょう向上など）をおこな行うと取りく組みをどうにゅう導入します。

・でまえ出前こうざ講座をじっし実施し、こころ心のバリアフリーのけいはつ啓発をすす進めます。

・NPO、ボランティアだんたい団体、じぎょうしゃ事業者などとれんけい連携しながら、バリアフリーのいしき意識けいはつ啓発、マナーこうじょう向上をはか図るための、こうほう広報、イベントなどをじっし実施します。

ｂ	じょうほう情報ていきょう提供

・バリアフリーにかん関するじょうほう情報ネットワークシステムのこうちく構築をけんとう検討します。

・ホームページをさらにじゅうじつ充実させるなど、しない市内のバリアフリーじょうほう情報のていきょう提供をすす進めます。また、こうじちゅう工事中であってもほ歩こうしゃ行者があんぜん安全にある歩けるくうかん空間をかくほ確保するとともにこうじ工事じょうほう情報のていきょう提供などにつと努めます。

・わかりやすいあんない案内ひょうじ表示のほうほう方法についてけんとう検討します。

３	ちく地区べつ別ぜんたいず全体図

つぎ次のページから、かく各じゅうてん重点せいび整備ちく地区のせいかつ生活かんれん関連しせつ施設、せいかつ生活かんれん関連けいろ経路、じゅんせいかつ準生活かんれん関連けいろ経路をせいり整理したぜんたいず全体図をしめ示します。

すいたし吹田市バリアフリーきほん基本こうそう構想

れいわ令和　ねん年　がつ月

すいたし吹田市　どぼくぶ土木部　そうむ総務こうつうしつ交通室

〒565-0855　おおさかふ大阪府すいたし吹田市さたけ佐竹だい台１ちょうめ丁目６ばん番１ごう号

TEL：06-6155-3531　FAX：06-6872-1652

ホームページ：https://www.city.suita.osaka.jp/

E-Mail：s-koutu@city.suita.osaka.jp